| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 17.02.2017 | № | 28 |  |
| О подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич |  |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Углич, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план городского поселения Углич, утвержденный Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 21.05.2009 № 15.

2. Разработку проекта изменений Генерального плана городского поселения Углич возложить на комиссию по землепользованию и застройке Администрации Угличского муниципального района, утвержденную постановлением Администрации Угличского муниципального района от 25.05.2015 №881.

3.Утвердить:

3.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич (приложение 1).

3.2. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич (приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Угличская газета» и на официальном сайте городского поселения Углич.

6. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич	С.В. Ставицкая

Приложение 1

к постановлению Администрации городского поселения Углич

от 17.02.2017 № 28

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сбор предложений заинтересованных лиц по проекту изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 03.03.2017 |
| 2 | Разработка проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 31.03.2017 |
| 3 | Опубликование проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 12.04.2017 |
| 4 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 15.05.2017 |
| 5 | Согласование проекта с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти Правительства Ярославской области | до 20.06.2017 |
| 6 | Внесение проекта решения «О внесении изменений в Генеральный план городского поселения Углич» на утверждение Муниципальным Советом городского поселения Углич | до 21.06.2017 |
| 7 | Опубликование утвержденных изменений в Генеральный план городского поселения Углич | до 28.06.2017 |

Приложение 2

к постановлению Администрации городского поселения Углич

от 17.02.2017 № 28

Порядок направления в комиссию предложений

заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений

в Генеральный план городского поселения Углич

- С момента опубликования постановления Администрации городского поселения Углич «О подготовке проекта изменений в Генеральный план городского поселения Углич», заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по землепользованию и застройке Администрации Угличского муниципального района (далее - Комиссия) предложения по подготовке проекта изменений.

- Предложения направляются по почте, либо представляются непосредственно в Комиссию по адресу: г. Углич, ул. Ростовская, д. 6-8, кабинет №3 до 03.03.2017 года.

- Предложения о внесении изменений в Генеральный план городского поселения Углич должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества или наименования юридического лица, с указанием места жительства (для физических лиц) или места нахождения (для юридических лиц), контактных телефонов и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения о внесении изменений, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке изменений в Генеральный план, Комиссией не рассматриваются. Анонимные предложения также не рассматриваются.

- Сведения, указанные в предложении о внесении изменений, должны быть подтверждены документами, приложенными к нему.

- Предложения, поступившие в Комиссию после 03.03.2017 года, не рассматриваются.

- Документы, направляемые в Комиссию, должны быть скомплектованы в папку-скоросшиватель.