О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 19.12.2013 № 280

В связи с  уточнением расходов бюджета на 2014 год,   и  в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского поселения Углич, утверждённого Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 15.10.2014г. № 84 Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах  г. Углич» на 2014 -2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского поселения Углич от 19.12.2013г. № 280 следующее:

  - Дополнить наименование муниципальной целевой программы после слова «Ремонт» словами «и содержание».

  - Изложить в редакции согласно приложению 1:

    - таблицу «Общая потребность в ресурсах»  Паспорта МЦП;

    - раздел 1 МЦП «Краткое описание текущей ситуации»

    - раздел  2  «Цели МЦП»  изложить в редакции согласно приложению 2.

  - Раздел 3 «Задачи и результаты, мероприятия МЦП»  изложить в редакции согласно приложению 3.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Углич Венецкого Е.Н.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич			                                         С.А. Парфенов

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от  10.11.2014   №  197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (МЦП)

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ  г. УГЛИЧ

НА 2014-2016 ГОДЫ

Паспорт МЦП

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам (ОБ) | 105 041,0 | 33 041,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| Муниципальный дорожный фонд – местный бюджет (ДФ-МБ) | 72 730,0 | 32 273,0 | 20 085,0 | 20 372,0 |
| Итого по МЦП | 177 771,0 | 65 314,0 | 56 085,0 | 56 372,0 |

- Краткое описание текущей ситуации

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведён анализ существующего состояния улично-дорожной сети  городского поселения Углич. По результатам анализа сформулированы цели, задачи и мероприятия по осуществлению программы.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Углич обеспечивают внутренние, межрайонные и федеральные связи (участок дороги «Сергиев Посад – Череповец»): перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Углич (УДС) составляет 94,7 км, в том числе:

1. УДС с твёрдым покрытием – 71,1 км – 75,0%

из них:

- с асфальтобетонным покрытием – 56,2км – 59,3%,

- гравийные, не обработанных вяжущим – 14,9 км – 15,7%.

2. Грунтовые – 23,6 км – 25,0%.

Протяженность тротуаров – 78,245м.

Средняя ширина проезжей части дорог  1-й категории составляет 10м, 2-й категории – 7м.

На дорогах установлено 1305 дорожных знаков, оборудовано 10 светофорных объектов, 66 остановок общественного транспорта.

Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов. Ремонт и содержание дорог - это профилактические работы, направленные на уборку дорог, полосы отвода,  техническое обслуживание дорожных сооружений, элементов обустройства дорог, на организацию и безопасность движения, в том числе и на устранение деформаций незначительного размера, либо на устранение повреждений конструктивных элементов дорог. Выполнение указанных работ поддерживает транспортно-эксплуатационное состояние дорог, отвечающее требованиям государственного стандарта.

В настоящее время все автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Дороги частного жилого сектора не имеют твёрдого покрытия. Из-за несоответствия несущей способности дорог,  бессистемного проведения земляных работ по ремонту и строительству инженерных коммуникаций, разрушаются дорожные покрытия, сети ливневой канализации.  При недостаточном финансировании ремонта и не выполнении капитального ремонта дорог возрастают затраты на содержание дорог - грейдирование, ямочный ремонт, ликвидацию последствий паводка. Из-за многократных частичных ремонтов нарушен профиль дорог, отсутствует бордюрное ограждение дорожного полотна, из-за чего не осуществляется надлежащий отвод поверхностных вод.

Большая часть остановочных пунктов не соответствует нормативным требованиям: отсутствуют  посадочные площадки, павильоны, специальная дорожная разметка, дорожные знаки не дооборудованы знаками зоны действия.

Отсутствует дислокация дорожных знаков и разметки, что особенно важно в связи с многочисленными изменениями в правилах из применения: требуется замена и установка дополнительных знаков, увеличение объёмов работ по дорожной разметке.

Проблемой является недофинансирование ремонта и капитального ремонта дорог, содержания дорог и объектов дорожного хозяйства, проездов к многоквартирным жилым домам. Указанные факторы негативно влияют на безопасность дорожного движения, а так же на эмоциональное состояние и качество жизни населения и гостей города, работу предприятий.

Приложение 2

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от  10.11.2014  №  197

2. Цели МЦП

Показатели целей

| наименование показателя | единица измерения | базовое значение 2013 год | планируемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |
| -дороги | км | 6,855 | 3,691 | 7,702 | 7,303 |
| -тротуары | км | 2,800 |  | 0,587 |  |
| -проезды к многоквартирным домам и придомовые территории, в т.ч. -дороги -придомовые территории -тротуары | км км км км | 1,282 | 4,801 2,633 2,168 1,562 | 0,600 | 1,032 |
| -содержание дорог -ямочный ремонт дорог -комплексное содержание дорог | км км | 12,0 94,7 | 21,6 94,7 | 14,0 94,7 | 14,0 94,7 |

Приложение 3

к постановлению Администрации               городского поселения Углич

от  10.11.2014 №  197

- Задачи и результаты, мероприятия МЦП

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измереня | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Мощность, км (2014г.км/м2) | Тип покрытия |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту дорог общего пользования для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения. |  | тыс.руб. | Всего | 4672,5 | 30442,8 | 25561,3 | 2014г. 3,691 2015г.7,702 2016г.7,303 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 233,7 | 1522,1 | 1278,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 4438,8 | 28920,7 | 24283,2 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт ул. Каменская от ул. Пролетарская до ул. Загородная | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс.руб. |  | 507,6 |  |  | 0,581/ 3666 | шлак.щеб. |
| 1.2. | Ремонт ул. Урицкого от ул. Пролетарская до ул. Загородная |  | тыс.руб. |  | 222,9 |  |  | 0,375/ 1651 | шлак.щеб. |
| 1.3. | Ремонт перекрёстка ул. Пролетарская и ул. Козлова |  | тыс.руб. |  | 92,2 |  |  | 0,025/ 376 | шлак.щеб. |
| 1.4. | Ремонт ул. Восточная |  | тыс.руб. |  | 249,7 |  |  | 0,358/ 1668 | шлак.щеб. |
| 1.5. | Ремонт ул. Спортивная | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс.руб. |  | 295,2 |  |  | 0,482/ 2111 | шлак.щеб. |
| 1.6. | Ремонт Гоголя от Ярославского шоссе до ул. Пролетарская |  | тыс.руб. |  | 509,5 |  |  | 0,635/ 3734 | шлак.щеб. |
| 1.7. | Ремонт ул. Октябрьская от ул. Бахарева до ул. Голубева |  | тыс.руб. |  | 338,2 |  |  | 0,464/ 2438 | шлак.щеб. |
| 1.8. | Ремонт ул. Волжская от д.19 до д.22 |  | тыс.руб. |  | 284,0 |  |  | 0,27/ 1263 | шлак.щеб. |
| 1.9. | Ремонт проезда от Рыбинского шоссе до ПЧ-25 |  | тыс.руб. |  | 2173,2 |  |  | 0,498/ 3725 | щеб. |
| 1.10. | Ремонт ул. Интернациональная |  | тыс.руб. |  |  | 9860,3 |  | 1,371 | а/б |
| 1.11. | Ремонт ул. Кирова |  | тыс.руб. |  |  | 10485,7 |  | 1,398 | а/б |
| 1.12. | Ремонт Кашинского шоссе |  | Тыс.руб. |  |  | 8793,6 |  | 1,433 | а/б |
| 1.13. | Ремонт Рыбинского шоссе от ул. Северная до границы города |  | тыс.руб. |  |  |  | 11759,3 | 1,493 |  |
| 1.15. | Ремонт ул. Победы от ул. З.Золотовой до Рыбинского шоссе |  | тыс.руб. |  |  |  | 3452,0 | 0,36 | а/б |
| 1.18. | Ремонт мкр. Солнечный от Ленинского шоссе до д. № 18 (в т.ч. тротуар) |  | тыс.руб. |  |  |  | 4800,0 | 0,85 | а/б |
| 1.19. | Ремонт пер. Селивановский |  | тыс.руб. |  |  |  | 750,0 | 0,3 | а/б |
| 1.20. | Ремонт ул. Ленинское шоссе от ООО «Угличмаш» до границы города |  | тыс.руб. |  |  |  | 800,0 | 0,8 | а/б |
| 1.21. | Ремонт ул. Комсомольская, ул. Свободы, ул. Луначарского, ул. Кольцевая, ул. Чкалова, ул. Загородная, 1-й Ростовский переулок, ул. Садово-Кольцевая, 2-я линия Камышевского шоссе, ул. Чернышевского, Промкомбинатовский проезд, пер. Вокзальный, и др. по результатам весеннего обследования дорог |  | тыс.руб. |  |  | 3708,3 | 4000,0 | по 3,5 км в год | ПГС, грунт |
| 2. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту тротуаров для поддержания нормального и безопасного передвижения пешеходов |  | тыс.руб. | Всего | 0 | 1254,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 0 | 62,7 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1192,1 | 0 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния тротуаров нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт тротуара ул. Кирова от ул. Ленинградская до ул. Озёрная | Прочая закупка товаров, работ, услуг |  |  |  | 1254,8 |  | 2015г. 0,587 | а/б |
| 3. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту дорожных покрытий и сетей наружного освещения проездов к многоквартирным домам для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения и передвижения пешеходов |  | тыс.руб. | Всего | 24605,6 | 2447,3 | 7219,6 | 2014г. 4,801 2015г. 0,06 2016г. 1,032 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 1230,3 | 122,4 | 361,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 23375,3 | 2324,9 | 6858,6 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния проездов нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93. Улучшение качества жизни жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проезда к многоквартирным домам от ул. М. Рыбацкая до д. 7-9 ул. Старостина | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс.руб. |  | 1198,3 |  |  | 0,263/1866 |  |
| 3.2. | Ремонт проезда к многоквартирным домам 4-6 Рыбинское шоссе |  | тыс.руб. |  | 526,8 |  |  | 0,157/719 | а/б |
| 3.3. | Ремонт проезда к многоквартирным домам Ярославское шоссе, д. 1-7 |  | тыс.руб. |  | 2837,4 |  |  | 0,479/4087 | а/б |
| 3.4. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Северная д. 18 - Рыбинское шоссе |  | тыс.руб. |  | 2359,0 |  |  | 0,479/3266 | а/б |
| 3.5. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Нариманова д. 85Б-91 и ул. Бахарева д. 72 |  | тыс.руб. |  | 3141,8 |  |  | 0,263/4326 | а/б |
| 3.6. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Цветочный, д. 4-17 |  | тыс.руб. |  | 4027,5 |  |  | 0,594/5685 | а/б |
| 3.7. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Мирный д. 22-30 |  | тыс.руб. |  | 3186,0 |  |  | 0,561/3273 | а/б |
| 3.8. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Островского д. 12А-ул. Свободы д. 10 |  | тыс.руб. |  | 2028,5 |  |  | 0,358/2909 | а/б |
| 3.9. | Ремонт проезда к многоквартирным домам пл. Пушкина |  | тыс.руб. |  | 1793,6 |  |  | 0,348/2456 | а/б |
| 3.10. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Солнечный д. 2-3-6-11-10 |  | тыс.руб. |  | 3506,7 |  |  | 1,152/5805 | а/б |
| 3.11. | Ремонт проезда к мкд ул. Часовая д. 4 – ул. Малая Рыбацкая д. 14А |  | тыс.руб. |  |  | 2447,3 |  | 0,6 | а/б |
| 3.12. | Ремонт проезда к мкд мкр. Цветочный д. 1-6-9 |  | тыс.руб. |  |  |  | 648,2 | 0,126 | а/б |
| 3.13. | Ремонт проезда к мкд мкр. Солнечный д. 18 |  | тыс.руб. |  |  |  | 6571,4 | 0,906 | а/б |
| 4. | Задача 4. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью до 25 квадратных метров и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках длиной до 100 метров для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения и передвижения пешеходов | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс.руб. | Всего | 7035,9 | 5170,1 | 6821,1 | 2014г. 21,6 2015г. 14,0 2016г. 14,0 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 1809,0 | 1607,8 | 1962,9 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 5226,9 | 3562,3 | 4858,2 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния проездов нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93. Улучшение качества жизни жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ямочный ремонт дорог |  | тыс.руб. | Всего | 7035,9 | 5170,1 | 6821,1 |  |  |
| 5. | Задача 5. Содержание улично-дорожной сети |  | тыс. руб. | всего | 29000,0 | 16770,0 | 16770,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 29000,0 | 16770,0 | 16770,0 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Комплексное содержание улично-дорожной сети (уборка, ремонт элементов дорожного хозяйства) | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 24764,0 | 12830,0 | 12830,0 |  |  |
| 5.2 | Содержание технических средств регулирования дорожного движения |  | тыс. руб. |  | 4236,0 | 3940,0 | 3940,0 |  |  |
|  | Итого |  | тыс. руб. | всего | 65314,0 | 16770,0 | 16770,0 |  |  |
|  |  |  |  | МБ | 65314,0 | 16770,0 | 16770,0 |  |  |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от  10.11.2014 №  197