| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 12.04.2024 | № | 126 |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2024-2026 годы» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решения Муниципального Совета городского поселения Углич от 20.12.2023 № 93 «Об утверждении Бюджета городского поселения Углич на 2024 год и плановые периоды 2025 и 2026 годов», Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2024-2026 годы» (далее – Программа).

2.	МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич (Шумакова С.А.) обеспечить финансирование Программы в пределах утвержденных бюджетных ассигнований.

3.	Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4.	Настоящее постановление опубликовать в газете «Угличская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

5.	Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Исполняющий обязанности

Главы городского поселения	Углич			                  Д.Е. Тукташев

Утверждена

постановлением Администрации

городского поселения Углич

от 12.04.2024 № 126

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории ТОС Вокзальный г. п. Углич

на 2024-2026 годы»

Углич

2024

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского поселения Углич

| Наименование муниципальной программы | Благоустройство территории ТОС Вокзальный Городского поселения Углич на 2024-2026год(ы) |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Третьяков Евгений Юрьевич, начальник управления обеспечения жизнедеятельности Администрации городского поселения Углич, тел.(48532)2-22-32 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич» | Шатилова Евгения Владимировна, главный специалист МУ «Центр комплексного обслуживания» городского поселения Углич, тел.(48532)2-00-29 |
| Цель муниципальной программы | Создание комфортной среды для проживания жителей города, сохранение природной и пешеходно-транспортной целостности в сочетании с прилегающими существующими и осваиваемыми кварталами и микрорайонами. |
| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, млн. руб. | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |
|  | Местный бюджет | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |

- Краткое описание текущей ситуации

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведён анализ существующего состояния общегородской территории ТОС Вокзальный городского поселения Углич. По результатам анализа сформулированы цели, задачи и мероприятия по осуществлению программы.

Внутриквартальные автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Углич обеспечивают внутренние перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города.

- Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации.

В ходе реализаций программы необходимо осуществить выполнение следующих работ:

- Отведение поверхностного стока вод через дороги общего пользования.

- Ремонт сети уличного освещения.

- Вырубка кустарника.

- Планировка и благоустройство территории.

- Реконструкция зоны отдыха.

- Цели задачи программы

| Цели | Задачи | Показатели программы | Ед. изм. | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Создание комфортной среды для проживания жителей микрорайонов, устройство пешеходно-транспортной целостности и зон отдыха, в сочетании с прилегающими существующими и осваиваемыми кварталами и микрорайонами | 1. Ремонт дорог общего пользования | Ремонт водопропускной трубы по ул.1-я Сенная | шт. | 1 |  |  |
|  |  | Ремонт водопропускной трубы по ул, Лермонтова | шт. | 1 |  |  |
|  | 2. Благоустройство общегородских территорий | Планировка территории у д.20 ул. Вокзальная с устройством цветника | м2 | 300 |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника на перекрестке ул. Ленинское шоссе –ул.4-й Вокзальный посёлок | м2 | 1600 |  |  |
|  |  | Вырубка кустарника по ул. Вокзальная от д.3 до д.15(пруд) | м2 | 2000 |  |  |
|  |  | Устройство спортивной площадки на ул. Промкомбинатов кий проезд в пос. Мебельщиков | шт. |  |  | 1 |
|  |  | Устройство парка (сквера) у д.20 ул.Вокзальная | шт. |  | 1 |  |
|  |  | Замена/ устройство светильников уличного освещения на светодиодные светильники ул. Промкомбинатовский проезд от д.1-д.15 | шт. | 7 |  |  |

- Социально-экономическое обоснование

Цель муниципальной программы: создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности граждан ТОС Вокзальный.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня благоустроенности территории ТОС Вокзальный;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

Планируемыми показателями по итогам реализации муниципальной программы будут являться:

- содержание объектов озеленения площадью 4500 м2;

- содержание сетей уличного освещения - 7 светильников;

- содержание малых архитектурных форм – 1 спортивная площадка;

- площадь благоустройства объектов озеленения увеличится на 3600 м2;

-  содержание   пешеходных дорожек - 210 метров.

- Механизмы реализации

Источником финансирования мероприятий Программы являются бюджет городского поселения Углич.

Реализация мероприятий МП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление МП осуществляет Администрация городского поселения Углич путём проведения технического надзора за выполнением работ, оказанием услуг.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал, техническое обеспечение. Взаимодействие между исполнителем МП и исполнителями мероприятий осуществляется путём заключения гражданско-правовых договоров на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Инструментом контроля исполнения мероприятий МП является проведение экспертизы выполненных работ, оказанных услуг, проводимой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль реализации МП осуществляет Управление экономики Администрации городского поселения Углич.

- Мероприятия и ожидаемые результаты муниципальной программы

|  | Мероприятия | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  | Ремонт дорог общего пользования |
| 1.1. | Ремонт водопропускной трубы по ул.1-я Сенная | МБ | 35 | 35 |  |  |
| 1 | Ремонт водопропускной трубы по ул, Лермонтова | МБ | 35 | 35 |  |  |
|  | ИТОГО | МБ | 70 | 70 | 0 | 0 |
|  | Благоустройство общегородских территорий |
|  | Планировка территории у д.20 ул. Вокзальная с устройством цветника | МБ | 300 | 300 |  |  |
|  | Вырубка кустарника на перекрестке ул. Ленинское шоссе –ул.4-й Вокзальный посёлок | МБ | 150 | 150 |  |  |
|  | Вырубка кустарника по ул. Вокзальная от д.2 до д.15 | МБ | 200 | 200 |  |  |
|  | Устройство спортивной площадки на ул. Промкомбинатов кий проезд в пос. Мебельщиков | МБ | 1000 |  |  | 1000 |
|  | Устройство парка(сквера) у д.20 ул.Вокзальная | МБ | 1000 |  | 1000 |  |
|  | ИТОГО | МБ | 2850 | 850 | 1000 | 1000 |
|  | Замена/ устройство светильников уличного освещения |
|  | Замена/ устройство светильников уличного освещения на светодиодные светильники ул. Промкомбинатовский проезд от д.1-д.15 | МБ | 280 | 280 |  |  |
|  | ИТОГО | МБ | 280 | 280 |  |  |
| ВСЕГО по программе | МБ | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 |

- Оценка результативности и эффективности реализации Программы

Оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Положением о программном планировании и контроле, утвержденным постановлением Администрации городского поселения Углич от 18.12.2019 № 441 «Об утверждении положения о программном планировании и контроле».

Приложение №1

План  работ  в ТОС Вокзальный -2024-2026г.г.

# Text boxes

Устройство освещения  ул. Промкомбинатовский проезд от д.1-д.15  2024 г.

Вырубка кустарника ул. Вокзальная д.2-15 -2024 г

Реконструкция  зоны отдыха –(спортплощадка)2025г.

Благоустройство территории  ул. Вокзальная у д.20 -2021г г.

Замена водопропускной  трубы 2024 г. улЛермонтова

Замена водопропускной  трубы 2024 г. ул.Сенная

Вырубка кустарника ул. Ленинское шоссе  -2024 г