О внесении изменений в городскую муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования  местного  значения

г. Углич в период 2012-2014 г.»

В связи с уточнением размера субсидии, предоставляемой  из средств областного бюджета на финансирование дорожного хозяйства местным бюджетам в 2012 году Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление от 17.07.2012г. № 209 «Об утверждении городской муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  г. Углич в период 2012 - 2014 г.», изложив в новой редакции (приложение 1):

  - В Разделе «Паспорт программы» строку 6 «Целевые индикаторы и показатели Программы» и строку 8 «Объёмы и источники финансирования».

  - Пункт 3.1. «План мероприятий» раздела 3. «План мероприятий Программы. Показатели, характеризующие результаты программы.

  - Раздел 4 «Финансовые затраты на реализацию программы».

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличанин».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава Администрации городского поселения Углич | С.А. Парфенов |
| --- | --- |

Приложение к

постановлению Администрации

городского поселения Углич

от  18.02.2013  №  31

# Паспорт программы

| Целевые индикаторы и показатели Программы | Протяженность дорог, на которых планируется выполнить ремонт: 2012г. 8,733 км. дорог; 2,108 км тротуаров; 0,773 км проездов к многоквартирным домам 2013г. 7,062 км. дорог; 2,127 км тротуаров; 1,076 км проездов к многоквартирным домам 2014г. 8,8 км. дорог; 5,1 км тротуаров 1,4 км проездов к многоквартирным домам |
| --- | --- |
| Объёмы и источники финансирования | Год | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2012 | 44892,45 | 40223,7 | 4 668,75 |  |
|  | 2013 | 53722,93 | 45919,0 | 7 803,93 |  |
|  | 2014 | 46872,98 | 39378,0 | 7 494,98 |  |
|  | Всего | 145488,36 | 125520,7 | 19 967,66 |  |

# Раздел 3.

# План мероприятий Программы.

# Показатели, характеризующие результаты программы

# План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | ВСЕГО |  | 44892,5 |  | 53722,9 |  | 46873,0 |
| 1. | Ремонт проездов к территориям многоквартирных домов | 4482м 20,773 км | 2424,4 | 1,076км 7030м2 | 4117,2 | 0,555 км 3640 м2 | 2187,0 |
| 1.1. | ул. Победы, д. 5 | 1797 м2 0,235 км | 892,1 |  |  |  |  |
| 1.2. | ул. Старостина от д. 6 до ул. Северная д. 16Б | 723м2 0,123 км | 525,3 |  |  |  |  |
| 1.3. | ул. Победы д. 17 | 335м2 0,055 км | 127,1 |  |  |  |  |
| 1.4. | ул. Никонова от д.19 до д. 21 | 723м2 0,172 км | 522,1 |  |  |  |  |
| 1.5. | мкр. Солнечный д. 24 | 904м2 0,188 км | 357,8 |  |  |  |  |
| 1.6. | ул. З. Золотовой д. 35 |  |  | 0,193км 1470м2 | 601,7 |  |  |
| 1.7. | микр. Мирный д. 14-15 |  |  | 0,413км 3560м2 | 1735,1 |  |  |
| 1.8. | пос. Сельхотехники д. 4, 13,28 |  |  | 0,470км 2000м2 | 1780,4 |  |  |
| 1.9. | Ленинское шоссе д. 12-18 |  |  |  |  | 0,230 км 1510 м2 | 890,0 |
| 1.10. | микр. Солнечный д. 7 - 13 проезд |  |  |  |  | 0,230 км 1510 м2 | 890,0 |
| 1.11. | ул. Первомайская д. 22 |  |  |  |  | 0,095 км 620 м2 | 407,0 |
| 2. | Ремонт тротуаров | 2,108 км 4828 м2 | 2821,8 | 2,127км 4879м2 | 2592,7 | 2,705м 53702 | 3208,6 |
| 2.1. | улица Свободы от ул. Ярославская до ул. Октябрьская | 0,270 км 540м2 | 665,9 |  |  |  |  |
| 2.2. | улица З. Золотовой от д. 7 до д. 17 | 0,173 км 260м2 | 268,2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Заводской проезд от д.17 до д. 9 мкр. Мирный | 0,174 км 348м2 | 286,7 |  |  |  |  |
| 2.4. | ул. Гоголя от ул. Совхозная до Ярославского шоссе | 0,163 км 326м2 | 529,2 |  |  |  |  |
| 2.5. | Ярославское шоссе от ул. 2-я Лесная до ул. Неглинная от ул. Полевая до ул. Камневая | 0,133 км 200м2 | 293,3 |  |  |  |  |
| 2.6. | ул. Портовая | 0,800 км 1200 м2 | 778,5 |  |  |  |  |
| 2.7. | Тротуары ул. 9 Января, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. Нариманова | 0,395 км 1954 м2 | учтено в пунктах 4.6. 4.4. 4.1. 4.8. |  |  |  |  |
| 2.8. | Рыбинское шоссе от ул. Ярославская до ул. Победы |  |  | 0,321км 1270м2 | 1699,6 |  |  |
| 2.9. | Ярославское шоссе от ул. Бахарева до СОШ № 4 |  |  | 0,219км 430м2 | 893,1 |  |  |
| 2.10. | Тротуары ул. Октябрьская, ул. Первомайская |  |  | 1,587км 3179м2 | учтено в пунктах 4.15. 4.19. |  |  |
| 2.11. | улица Кирова от ул. Ленинградская до ул. Озёрная |  |  |  |  | 0,587 км 880,5 м2 | 1068,7 |
| 2.12. | Ростовское шоссе от ул. Луначарского до д. 21 |  |  |  |  | 1,452 км 2178 м2 | 2139,9 |
| 2.13. | Тротуары ул. Старостина д.1-5, Победы д. 7, Северная от Рыбинского шоссе до СТО |  |  |  |  | 0,666 км 2312 м2 | учтено в пунктах 4.20. 4.21. 4.22. |
| 3. | Ремонт дорог со щебёночным покрытием | 4,11 км | 2741,5 | 3,306 км 15023м2 | 5118,7 | 3км/ 14000м2 | 4000 |
| 3.1. | улица 1-я Высоковольтная | 0,11км |  |  |  |  |  |
| 3.2. | улица Железнодорожная | 0,92км |  |  |  |  |  |
| 3.3. | улица Селивановский ручей | 0,24км |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Переулок Вокзальный | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Переулок Свободы | 0,3км |  |  |  |  |  |
| 3.6. | 1-й Ростовский переулок | 0,17км |  |  |  |  |  |
| 3.7. | 1-й Пролетарский переулок | 0,18км |  |  |  |  |  |
| 3.8. | улица Волжская д. 19-20 | 0,1км |  |  |  |  |  |
| 3.9. | улица Неглинная от ул. Шаркова в сторону гаражей | 0,1км |  |  |  |  |  |
| 3.10. | улица Романенко | 0,61км |  |  |  |  |  |
| 3.11. | улица 2-я Лесная от ул. Шаркова в сторону гаражей | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.12. | улица Загородная | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.13. | улица Землянной Вал | 0,93км |  |  |  |  |  |
| 3.14. | ул. Южная |  |  | 0,798км 3591м2 |  |  |  |
| 3.15. | ул. Февральская (2 участка) - от ул. Ростовская до ул. Первомайская - от ул. Ак. Опарина до д. 63 |  |  | 0,317км 1902м2 0,150км 675м2 |  |  |  |
| 3.16. | ул. Луначарского от ул. Гражданская до ул. Каменская |  |  | 0,290км 1740м2 |  |  |  |
| 3.17. | ул. Шаркова от ул. 12 Декабря до ул. Желудева |  |  | 0,435км 1957м2 |  |  |  |
| 3.18. | ул. Механизаторов д. 26-33 |  |  | 0,083км 374м2 |  |  |  |
| 3.19. | ул. Гражданская от ул. Пролетарская до ул. Загородная |  |  | 0,396км 1782м2 |  |  |  |
| 3.20. | Промкомбинатовский проезд д. 36-54 |  |  | 0,324км 1077м2 |  |  |  |
| 3.21. | Проезд от Рыбинского шоссе к ПЧ-25 |  |  | 0,513км 1925м2 | 1883,1 |  |  |
| 3.22. | улицы г. Углич согласно комиссионному обследованию дорог |  |  |  |  | 3км 14000м2 | 4000 |
| 4. | Ремонт улиц с асфальтобетонным дорожным покрытием | 4,623м 36473 м2 | 27 206,0 | 3,756км 47707м2 | 34755,5 | 3,8км | 32 398,0 |
| 4.1. | улица Ленина от ул. Февральская до ул. Луначарского | 0,504 км 5393 м2 | 2982,8 |  |  |  |  |
| 4.2. | улица Ленинское шоссе от ул. Луначарского до д. № 6 от ул. 1-я Боровая до ул. Заводская | 0,566 Км 6000 м2 | 3756,2 |  |  |  |  |
| 4.3. | улица Ростовское шоссе от ул. Вокзальная до ул.2-я Высоковольтная от железной дороги до поста ГИБДД | 0,597 км 4239 м2 | 2716,5 |  |  |  |  |
| 4.4. | улица Отябрьская от ул. Ростовская до ул. Каменская от ул. Нариманова до ул. Бахарева | 0,619 км 4052 м2 | 2789,5 |  |  |  |  |
| 4.5. | улица Камышевское шоссе, д. 7 (ЯрНСХ -ТП) и поворот в мкр. Цветочный и сады | 0,270 км 2745 м2 | 2086,8 |  |  |  |  |
| 4.6. | улица 9 Января от ул. Ростовская до ул. Ленина | 0,220 км 1760 м2 | 1402,6 |  |  |  |  |
| 4.7. | улица Пролетарская от пер. 1-й Ростовский до ул. Урицкого от д. 46 до ул. Нариманова от ул. Жолудева до ул. 2-я Лесная | 0,495 км 3060 м2 | 1361,5 |  |  |  |  |
| 4.8. | улица Нариманова от д.25 до д.26А, от д. 46Б до ул. Пролетарская от ул. Островского до ул. Ярославская | 0,223 км 1717 м2 | 1640,7 |  |  |  |  |
| 4.9. | улица Первомайская от п. Успенская до ул. 9-го Января | 0,254 км 2032 м2 | 1345,3 |  |  |  |  |
| 4.10. | улица Луначарского от ул. Ростовская до ул. Урицкого | 0,325 км 1625 м2 | 929,2 |  |  |  |  |
| 4.11 | ул. Портовая от железнодорожного переезда до порта | 0,550 км 3850 м2 | 5171,3 |  |  |  |  |
| 4.12. | восстановление элементов искусственных неровностей | 13 объектов | 511,5 |  |  |  |  |
| 4.13. | восстановление остановочных пунктов посадочных площадок, автобусных остановок мкр. Мирный д. 14 (ул. Калашникова), и Кашинское шоссе, 12 | 2 шт. | 512,1 |  |  |  |  |
| 4.14. | улица Ярославская |  |  | 1,068км 18124 м2 | 13272,5 |  |  |
| 4.15. | улица Октябрьская от ул. Каменская до ул. Нариманова |  |  | 0,671км 5505м2 | 4231,5 |  |  |
| 4.16. | улица Рыбинское шоссе от ул. Ярославская до ул. Заводской проезд |  |  | 0,498км 5582м2 | 3943,7 |  |  |
| 4.17. | улица Победы от ул. З. Золотовой до ул. Рыбинское шоссе |  |  | 0,360км 5400м2 | 3425,7 |  |  |
| 4.18. | улица Заводская |  |  | 0,429км 5900м2 | 4101,3 |  |  |
| 4.19. | улица Первомайская от 9 Января до ул. Луначарского |  |  | 0,730км 7196м2 | 5780,8 |  |  |
| 4.20. | улица Старостина д. 1-5 |  |  |  |  | 0,095 км 600м2 | 750,3 |
| 4.21. | улица Победы д. 7 |  |  |  |  | 0,081 км 500м2 | 786,4 |
| 4.22. | Улица Северная от Рыбинского шоссе до СТО |  |  |  |  | 0,490 км 3675 м2 | 3768,8 |
| 4.23. | улица Ярославское шоссе от ул. Голубева до ул. Романенко |  |  |  |  | 0,3км | 2200,0 |
| 4.24. | мкр. Солнечный д.2 – СОШ 5 |  |  |  |  | 0,5км | 1800,0 |
| 4.25. | улица Пролетарская от ул. Гражданской до ул. Нариманова |  |  |  |  | 1км | 7500,0 |
| 4.26. | улица Интернациональная |  |  |  |  | 1,3км | 9500,0 |
| 4.27. | улица Ак. Опарина от 9 Января до ул. Луначарского |  |  |  |  | 0,7км | 5021,9 |
| 5. | Содержание улично - дорожной сети |  | 8114,8 |  | 6993,9 |  | 4000,0 |
| 5.1. | Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог | 34,4км 11287 м2 | 8114,8 | 12км 4000м2 | 3741,7 | 18км 6000 м2 | 6000,0 |
| 5.2. | Ремонт освещения автомобильных дорог. Рыбинское шоссе-1,476км Ярославское шоссе-1,635 км Ленинское шоссе -0,980 км Камышевское шоссе-1,309км |  |  | 5400км | 3252,2 |  |  |
| 6. | Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учёт и государственная регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, всего | 92,5 км | 1584,0 |  |  |  |  |
| 7. | Разработка и государственная экспертиза проектно-сметной документации |  |  |  | 144,9 |  | 150 |

# Раздел 4.

# Финансовые затраты на реализацию Программы

| Объём финансирования | Всего | 2012 год | 2013 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 145488,4 | 44892,5 | 53722,9 | 46873,0 |
| в т.ч. |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Углич | 19967,7 | 4 668,8 | 7803,9 | 7495,0 |
| бюджет Ярославской области (субсидия) | 125520,7 | 40223,7 | 45919,0 | 39378,0 |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от  18.02.2013  №  31