| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 12.04.2016 | № | 80 |  |
| Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского поселения Углич на 2016 год» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления  в Российской Федерации», Уставом городского поселения Углич, Постановлением Администрации городского поселения Углич от 28.10.2013 № 219 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании и контроле»,  Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского поселения Углич» на 2016 год.

- Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличская газета» на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

3.     Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.     Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич			                                 С.В. Ставицкая

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от   12.04.2016  № 80

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

(МЦП)

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В ГРАНИЦАХ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ» НА 2016 ГОД

Паспорт МЦП

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского поселения Углич» на 2016 год. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Губернатора Ярославской области от 14.12. 2015 № 718 «О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация городского поселения Углич |
| Куратор (координатор) программы | Заместитель Главы Администрации района – начальник Управления жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района Вишняков А.А. |
| Ответственный исполнитель программы | Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района. |
| Исполнители программы | МКУ «Комплексный центр обслуживания Угличского муниципального района». |
| Основные разработчики программы | МКУ «Комплексный центр обслуживания Угличского муниципального района». |
| Задача программы | Выполнение благоустройства дворовых территорий в г. Углич. |
| Цель программы | Повышение уровня благоустройства и развития территорий в г. Углич. |
| Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы | устройство пешеходных дорожек; ремонт уличного освещения; посадка деревьев; посадка кустарников; устройство газонов; устройство цветников; установка малых архитектурных форм; замена и ремонт ограждений; закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. |
| Сроки (этапы) реализации программы | 2016 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая потребность в финансовых средствах составляет 9220,33 тыс. руб. - областного бюджета; - 1032,26 тыс. руб. - бюджета поселения. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | 1) устройство пешеходных дорожек – 950 метров; 2) ремонт уличного освещения – 827 метров; 3) озеленение территории: посадка деревьев – 77 шт., кустарников – 303м/1082шт, устройство газонов – 4630 м2, цветников – 645 м2; 4) замена и ремонт ограждений – 502 метра; 5) закупка контейнеров для хранения отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек – 3 шт.). |
| Ответственные лица для контактов | Заместитель начальника Управления жилищно -коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района Третьяков Евгений Юрьевич (48532) 2-44-16; Главный специалист МКУ «Комплексный центр обслуживания Угличского муниципального района» Петрухина Ирина Львовна (48532) 2-02-62 |

I. Анализ современного состояния  объектов благоустройства и развития территорий городского поселения Углич

В последние годы в городском поселении Углич придавалось большое значение благоустройству и развитию территорий. В течение нескольких лет в районе принимались целевые программы, благодаря реализации которых удалось повысить уровень благоустроенности значительного количества территорий: отремонтированы сети уличного освещения, установлены и заменены детские площадки  и малые архитектурные формы, спилены старые и посажены новые деревья  и декоративные кустарники.

Несмотря на это в настоящее время:

-  уличное освещение не соответствует нормативным требованиям и оснащено на 60% от необходимого. Значительная часть сетей освещения не энергоэффективна, находится в изношенном состоянии. Основной  задачей является обеспечение надёжности работы существующих сетей уличного освещения. Отсутствие нормальной освещенности территории способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного  движения,  негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения. Для развития и реконструкции освещения требуется дополнительное финансирование;

-  на многих территориях отсутствует архитектурно-планировочная организация, не развиты пешеходные связи, как между домами, так и к объектам с интенсивными людскими потоками ( школам, детским садам, магазинам, остановкам общественного транспорта, площадкам для спорта и отдыха;

- одной из проблем благоустройства территории района является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские и спортивные площадки, элементы внешнего благоустройства, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, а так же домашние животные содержатся с нарушением всех норм и правил;

-  серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов. Несмотря на принимаемые меры, не уменьшается количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены;

-  существующие участки зеленых насаждений общего пользования недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, на территориях района существует большое количество незастроенных территорий, требующих ухода. Зелёные насаждения состарились и требуют замены. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб, уход за газонами,  окашивание пустырей, придомовых территорий. Окашивание так же является одной из составляющих противоклещевых мероприятий наравне с акарицидной обработкой насаждений. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия организаций, обслуживающих многоквартирный жилой фонд и общие территории, принимающих участие в решении данной проблемы,  должны быть согласованы между собой. Зелёные насаждения играют важную роль в очищении атмосферы, защиту от пыли на улично-дорожной сети.

Для поддержания объектов благоустройства в технически исправном состоянии, приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности, обеспечения безопасности дорожного движения, сохранения жизни, здоровья населения, охраны окружающей среды, разработана муниципальная целевая программа «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского поселения Углич на 2016 год» в которой предусматривается целенаправленная работа по следующим направлениям:

- ремонт и восстановление уличного освещения;

- ремонт пешеходных дорожек;

- максимальное сохранение существующих малых архитектурных форм, восстановление и создание новых детских и спортивных  площадок;

- приобретение, установка ограждений;

- озеленение территорий;

- ремонт существующих и создание новых контейнерных площадок для сбора ТБО.

Для соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере деятельности органов местного самоуправления по направлениям МЦП осуществляется нормативно-правовое  и информационное обеспечение подготовки  мероприятий, систематическое проведение технического надзора и экспертизы результатов выполнения программных мероприятий.

II. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства и развития территорий городского поселения Углич.

Задачей программы является выполнение благоустройства дворовых территорий в городском поселении Углич.

Результатом реализации мероприятий программы является:

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счёт выполнения системы мероприятий по основным направлениям муниципальной программы.

III. План мероприятий Программы

Показатели, характеризующие результаты программы

3.1. Показатели, характеризующие результаты программы

| № п/п | Наименование основного целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение планового показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | устройство пешеходных дорожек | м | 950 |
| 2. | ремонт уличного освещения | м | 827 |
| 3. | посадка деревьев | шт. | 77 |
| 4. | посадка кустарников | м/шт. | 303/1082 |
| 5. | устройство газонов | м2 | 4630 |
| 6. | устройство цветников | м2 | 645 |
| 7. | замена и ремонт ограждений | м | 502 м |
| 8. | закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 3 |

3.2. Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование вида работы, поселения, объекта | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | областной бюджет | бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах городского поселения Углич 2016 год, всего | 10 252,59 | 9 220,33 | 1 032,26 |
|  | в том числе по объектам: |  |  |  |
| 1. | Работы по озеленению территории. Посадка деревьев на аллее Старостина аллея Старостина по ул.Старостина в г.Углич | 914,89 | 823,40 | 91,49 |
| 2. | Работы по озеленению территории. Устройство цветника, газона г.Углич ул.Рыбинское ш. д.20 | 853,21 | 767,89 | 85,32 |
| 3. | Работы по озеленению территории. Устройство цветников и газона на пересечении ул. Опарина и ул. Спасская | 110,47 | 99,42 | 11,05 |
| 4. | Приобретение, установка ограж-дений. Реализация программы по безопасности ПДД у образо-вательных учреждений протяжен-ностью вдоль дорог - 82 метра высотой 1,2 метра. г. Углич ул. Ярославская у СОШ № 3 | 195,52 | 175,97 | 19,55 |
| 5. | Приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Контейнеры для хранения отработанных люминесцентных ламп, ртутьсо-держащих бытовых термометров, батареек, аккумуляторов - 1 ед. г. Углич мкр-н Мирный у д. 20 | 50,00 | 45,00 | 5,00 |
| 6. | Работы по озеленению территории установка малых архитектурных форм. Посадка кустарника, установка МАФ. г. Углич ул. Старостина на участке между ул. Никонова и ул. З.Золотовой | 622,62 | 560,36 | 62,26 |
| 7. | Приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Контейнеры для хранения отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек, аккуму-ляторов - 1 ед. г.Углич ул.Гражданская, д.1 | 50,00 | 45,00 | 5,00 |
| 8. | Приобретение, установка ограждений. Реализация программы по безопасности ПДД у образовательных учреждений протяженностью вдоль дорог - 74 метра высотой 1,2 метра. г. Углич Ленинское шоссе у музыкальной школы | 175,95 | 158,35 | 17,60 |
| 9. | Приобретение, установка ограждений. Реализация программы по безопасности ПДД у образовательных учреждений протяженностью вдоль дорог - 212 метров высотой 1,2 метра. г. Углич у СОШ №2 | 496,43 | 446,79 | 49,64 |
| 10. | Работы по озеленению территории. Устройство цветников и газонов, г. Углич пересечение ул. Перво-майская и ул. 9 Января (с 2-х сторон) | 506,91 | 456,22 | 50,69 |
| 11. | Ремонт твердых покрытий пешеходных дорожек. Ремонт тротуара протяженностью 600м или площадью 1000 кв.м. г. Углич, Ленинское шоссе от пос. 4-й Вокзальный до п. Сосновый | 2 181,68 | 1 963,51 | 218,17 |
| 12. | Приобретение, установка уличного освещения. Улучшение освещенности проезжей части дорог и тротуаров (замена светильников, замена провода, установка опор освещения - 827м/38 светоточек). г.Углич ул.Ленинское шоссе от пос. 4-й Вокзальный до пос.Сосновый | 1 404,27 | 1 263,84 | 140,43 |
| 13. | Работы по озеленению территории. Посадка кустарника, устройство цветников и газона, г.Углич пересечение ул. Ростовская и ул. 9Января | 639,39 | 575,45 | 63,94 |
| 14. | Работы по озеленению территории. Установка вазона и посадка цветов. г. Углич пересечение ул. Северная -ул. Рыбинское ш. | 8,96 | 8,06 | 0,90 |
| 15. | Работы по озеленению территории. Устройство цветника и газона, г. Углич пересечение ул. Октябрьская и ул. Ростовская | 424,94 | 382,45 | 42,49 |
| 16. | Работы по озеленению территории. Посадка кустарника, устройство газона, г.Углич пересечение ул.Ростовская и ул.Февральская | 494,02 | 444,62 | 49,40 |
| 17. | Работы по озеленению территории. Посадка деревьев, кустарника, устройство газона. г.Углич пересечение ул. Ростовская - ул. Шаркова | 755,45 | 679,91 | 75,54 |
| 18. | Приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов. Контейнеры для хранения отработанных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих бытовых термометров, батареек, аккумуля-торов - 1 ед. г. Углич, Рыбинское ш. у автобусной остановки "Чайка" | 50,00 | 45,00 | 5,00 |
| 19. | Установка удерживающих пешеходных ограждений клумбы. г. Углич перекресток ул. Ярославская - ул. Рыбинское ш. | 317,88 | 279,09 | 38,79 |

3.3. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается уровня комфортности проживания граждан.

Мероприятия программы по благоустройству дворовых (придомовых) территорий включают следующие виды работ:

-  проведение работ по озеленению территории: посадка кустарника, устройство  цветников и газонов;

- приобретение, установка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов и их обустройство;

- установка удерживающих пешеходных ограждений клумб;

- приобретение, установка уличного освещения, улучшение освещенности уличных дорожек.

IV. Механизм реализации Программы

4.1 Программа реализуется за счет средств областного бюджета и бюджета городского поселения Углич. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района;

Распорядители бюджетных средств:

- Управление жилищно-коммунального комплекса Администрации Угличского муниципального района.

Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о разработке, формировании и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ, утверждённым постановлением Администрации Угличского муниципального района от 29.11.2011 №1361.

4.2. Правила предоставления субсидии местным бюджетам на благоустройство населенных пунктов

1. Предоставление и распределение субсидии производится на основании и с учетом положений указа Губернатора области от 14.12.2015 
№ 718 «О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!» (далее – указ Губернатора области от 14.12.2015 № 718).

2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации в пределах средств, предусмотренных законом Ярославской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на реализацию основного мероприятия «Благоустройство населенных пунктов Ярославской области» государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 2015 – 2019 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 27.02.2015  № 192-п «Об утверждении государственной программы Ярославской области «Местное самоуправление в Ярославской области» на 2015 – 2019 годы».

3. Получателем субсидии является городское поселение Углич.

4. Целевым направлением расходования субсидии является реализация мероприятий по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, комплексному благоустройству мест массового отдыха жителей городского поселения Углич, выполнению ремонтных работ, созданию (обустройству) отдельных элементов благоустройства (далее – мероприятия по благоустройству).

5. Субсидия предоставляется в целях оказания финансовой поддержки исполнения расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления городских округов и поселений области полномочий по вопросам:

- создания условий для массового отдыха жителей муниципальных образований области и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- организации благоустройства территории муниципальных образований области.

Расходные обязательства муниципальных образований области, возникающие при выполнении мероприятий по благоустройству, подлежат отражению по подразделу 0503 «Благоустройство» раздела 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» классификации расходов бюджетов.

6. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с условиями, определенными подпунктом 16.3 пункта 16 Правил предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам Ярославской области, утвержденных постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п.

7. Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходных обязательств муниципальных образований области определяется в размере не более 90 процентов расходных обязательств.

8. Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в пределах кассового плана.

Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по Ярославской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления на счета местных бюджетов.

Перечисление субсидии в местные бюджеты поселений производится через бюджет Угличского муниципального района.

9. Отчеты об использовании субсидии представляются муниципальным районом в Департамент территориального развития Ярославской области:

а) по форме согласно приложению к Порядку формирования, предоставления и распределения субсидии местным бюджетам на благоустройство населенных пунктов Ярославской области утвержденному постановлением Правительства области от 03.02.2016 № 94-п в электронном виде и на бумажном носителе (в разрезе поселений) 2 раза в год:

- за 6 месяцев текущего года в срок не позднее 05 июля текущего года;

- за текущий год (нарастающим итогом) в срок 
не позднее 25 декабря текущего года;

б)  по форме и в срок, установленные указом Губернатора области от 14.12.2015 № 718 «О региональном проекте «Обустроим область к юбилею!».

10. Возврат субсидии в случае недостижения показателя результативности использования субсидии, а также в случае нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе в случае  нарушения порядка расчета объема средств, подлежащих возврату, сроков возврата, порядка использования возвращенных средств департаменту территориального развития Ярославской области, осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства области от 04.02.2015 № 93-п.

В случае невыполнения муниципальным образованием области условий предоставления субсидии департамент территориального развития Ярославской области направляет информацию о выявленных нарушениях в департамент финансов Ярославской области для применения мер финансовой ответственности к такому муниципальному образованию.

11. В случае нецелевого использования субсидии и/или нарушения муниципальным образованием области условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в порядке, установленном департаментом финансов Ярославской области.

12. Ответственность за несоблюдение Порядка, за недостоверность представляемых сведений, а также за нецелевое использование субсидии несут органы местного самоуправления муниципальных образований области, осуществляющие расходование субсидии.

13. Экономия субсидии, образовавшаяся в результате проведения закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, перечисляется в областной бюджет для зачисления в доход областного бюджета и дальнейшему перераспределению не подлежит.

14. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований области условий предоставления субсидий осуществляют департамент территориального развития Ярославской области и департамент финансов Ярославской области.

V. Методика оценки результативности реализации программы

5.1. Показателем результативности использования субсидии является отношение количества выполненных мероприятий к количеству мероприятий, предусмотренных соглашением.

5.2. Результативность использования субсидии (R), рассчитываемая по формуле:

,

где:

- плановое значение показателя;

- фактическое значение показателя;

- весовой коэффициент.

При расчёте результативности реализации программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Критерии оценки результативности использования субсидии:

| Значение индекса результативности использования субсидии (R) | Результативность использования субсидии |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| R ≥ 95 процентов | высокая |
| 85 процентов < R < 95 процентов | средняя |
| R ≤ 85 процентов | низкая |

При расчёте результативности реализации программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Устройство пешеходных дорожек | 0,1 |
|  | Ремонт уличного освещения | 0,1 |
|  | Посадка деревьев | 0,1 |
|  | Посадка кустарников | 0,1 |
|  | Устройство газонов | 0,1 |
|  | Устройство цветников | 0,1 |
|  | Установка малых архитектурных форм | 0,1 |
|  | Замена и ремонт ограждений | 0,1 |
|  | Закупка контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | 0,1 |
|  | Устройство детских и спортивных площадок | 0,1 |
|  | Итого | 1,0 |

При значении показателя  75 процентов результативность реализации Программы признаётся низкой.

При значении от 75 процентов до 85 процентов – средней, и выше 85 процентов – высокой.