Об утверждении городской  муни-

ципальной целевой программы

«Развитие сетей наружного осве-

щения города Углич на период

2009-2011 годы»

В целях создания условий для комфортного проживания населения города, повышения уровня безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений, сокращения аварийных ситуаций на сетях наружного освещения и затрат на их обслуживания, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую муниципальную целевую программу «Развитие сетей наружного освещения города Углич на период 2009-2011 годы» (приложение).

2. Опубликовать городскую муниципальную целевую программу «Развитие сетей наружного освещения города Углич на период 2009-2011 годы» в газете « Угличанин».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения                                                             С. В. Маклаков

Приложение к

постановлению Главы

городского поселения Углич

от 27.04.2009 № 92

# Городская муниципальная целевая программа

# «Развитие сетей наружного освещения города Углич

# на период 2009 – 2011 годы»

г. Углич, 2009 год

# Паспорт городской муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Развитие сетей наружного освещения города Углич на 2009-2011 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация города Углич |
| Руководитель Программы | Первый заместитель Главы Администрации г. Углич |
| Разработчики Программы | Управление топлива, энергетики, транспорта, дорожного и жищно-коммунального хозяйства Администрации г.Углич (далее МУ УТЭД и ЖКХ) |
| Основная цель Программы | Организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей города |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Протяженность улиц, на которых планируется выполнить капитальный ремонт сетей наружного освещения (км): 2009 год - 4,8 км 2010 год - 7,1 км 2011 год - 7,2 км Всего - 19,1 км |
| Сроки реализации Программы | С 1.01.2009 года по 31.12.2011 года |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования из средств городского бюджета: 2009 год - 3390 тыс. руб. 2010 год - 3550 тыс. руб. 2011 год - 4010 тыс. руб. Всего 10950 тыс. руб. |
| Организация контроля | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляют руководитель Программы, МУ УТЭД и ЖКХ, Заказчик |
| Ожидаемые реультаты реализации Программы | Улучшение освещенности территории города,обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение процента бесхозных сетей; сокращение аварийных ситуаций на сетях; наружного освещения повышение уровня безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений. |

# Раздел 1

# Анализ современного состояния наружного освещения в городе

Протяженность сетей наружного освещения в городе Углич составляет 66  км, установлено около 2,6 тыс. светильников.

Значительная часть используемых установок наружного освещения города морально и физически устарела, имеет сверхнормативный срок службы и большой износ, что приводит к высоким эксплуатационным расходам, повышенной аварийности и к дополнительному расходу электроэнергии на освещение.

Существующая схема построения сетей наружного освещения не всегда обеспечивает требования по их защите от короткого замыкания и допустимым отклонениям напряжения, а также возможности частичного отключения (или не отключения) в ночное время.

Имеются недостатки в части построения каскадов управления наружным освещением. Кроме того, существуют автомагистрали, улицы, дворовые территории и территории учреждений образования, здравоохранения, культуры, где наружное освещение отсутствует.

В ходе реализации программы «Реконструкция и капитальный ремонт наружного освещения г.Углич на 2008 год» заменено 26 опор; 221 светильник; 3,5км проводки; установлено вновь 66 опоры; 182 светильника, 2 прожектора с натриевыми лампами; проложено 4,6км кабеля; отремонтировано 30 опор. Выполнен ремонт сетей на 27 улицах; на двух улицах смо нтированы новые линии уличного освещения. Выполненный в 2008 году объём работ не решает всех проблем уличного освещения города. Для их решения разрабатывается программа по дальнейшему развитию сетей наружного освещения города.

Для развития и содержания уличного освещения  необходимы целенаправленные действия подразделений Администрации  городского поселения, предприятия, эксплуатирующего осветительные сети.

# Раздел 2

# Цели и задачи Программы

Основная цели Программы - организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей города  Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации реконструкции и развития сетей наружного освещения в г. Углич;

- строительство сетей наружного освещения по улицам города, где оно отсутствует;

- реконструкция освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

- модернизация учёта электроэнергии.

# Раздел 3

# План мероприятий Программы.

# Показатели, характеризующие результаты деятельности

# 3.1. План мероприятий

| "Развитие сетей наружного освещения города Углич на 2009-2011 годы" Разделы Программы | Ориентировочная стоимость работ, тыс. руб. | Источник финанси-рования |
| --- | --- | --- |
| Срок реализации программы | 2009 | 2010 | 2011 | всего 3 года |  |
| Раздел 1 Модернизация учёта уличного освещения | Местный бюджет (отрасль ЖКХ) |
| Проектирование сетей уличного освещения | 750 |  |  | 750 |  |
| Модернизация оборудования трансформаторных подстанций | 400 | 400 | 400 | 1200 |  |
| Организация диспетчерского пункта учёта электроэнергии | 300 |  |  | 300 |  |
| Итого по разделу 1 | 1450 | 400 | 400 | 2250 |  |
| Раздел 2 Восстановление сетей уличного освещения | Местный бюджет (отрасль ЖКХ) |
| ул. Железнодорожная – 0,9 км | 150 |  |  | 150 |  |
| ул. Вокзальная (территория вокзала) - 0,4 км | 250 |  |  | 250 |  |
| ул. Сосновая - 0,3 км | 120 |  |  | 120 |  |
| ул. Боровая - 0,3 км | 120 |  |  | 120 |  |
| ул. Северная (Физико- математический лицей) - 0,2 км | 230 |  |  | 230 |  |
| Красноармейский б-р от д.12 до ВНИИМС - 0,5 км | 250 |  |  | 250 |  |
| ул. Гоголя - 0,4 км | 50 |  |  | 50 |  |
| ул. 12 Декабря - 1км | 100 |  |  | 100 |  |
| ул. Студенческий городок - 0,3 км | 50 |  |  | 50 |  |
| Парк на пл. Успенская - 0,2км |  | 300 |  | 300 |  |
| переулок Селивановский ручей - 0,7 км |  | 250 |  | 250 |  |
| улицы Чкалова, Загородная, Комсомольская, Шевченко, Козлова - 4,5 км |  | 1500 |  | 1500 |  |
| ул. Нариманова (от ул. Пролетарская до пос. ДСУ) - 0,3 км |  | 500 |  | 500 |  |
| ул. Жолудева - 0,7 км |  | 200 |  | 200 |  |
| мкр. Солнечный, в т.ч. | 250 | 400 | 500 | 1150 |  |
| д. 3 - д.14 (фасад) - 0,345 км | 250 |  |  |  |  |
| д.2 - д.18 (дворы) - 0,68 км |  | 400 |  |  |  |
| д.1а, д. 6 - д. 11 - 0,375 км |  |  | 500 |  |  |
| ул. ак. Опарина -1,1 км |  |  | 280 | 280 |  |
| ул. Старостина -1,2 км |  |  | 700 | 700 |  |
| ул. Победы д. 3-7 - 0,26 км |  |  | 350 | 350 |  |
| ул. Трудовая - 0,38 км |  |  | 220 | 220 |  |
| ул. Голубева - 1,125 км |  |  | 220 | 220 |  |
| ул. Волжская от ул. Заводская - 0,43 км | 220 |  |  | 220 |  |
| ул. Интернациональная до ул. Волжская - 1,3 км |  |  | 800 | 800 |  |
| Левый берег: ул. Озёрная, Крупской, Механизаторов, посёлок Сельхозтехники - 1,24 км | 150 |  | 540 | 690 |  |
| Итого по разделу 2 (19,1км) | 1940 | 3150 | 3610 | 8700 |  |
| Всего | 3390 | 3550 | 4010 | 10950 |  |

# 3.2. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается обеспечить надежную работу наружного освещения города Углич и стабильный уровень освещения дворовых территорий автомагистралей, улиц, территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" и СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение". Также предполагается обеспечить создание надлежащего уровня эксплуатации сетей наружного освещения, оперативного контроля и управления сетью.

Мероприятия предусматривают:

1. Выбор типа светильников, их шага в зависимости от нормируемой средней яркости, освещенности покрытий улиц, поперечного профиля улиц.

2. Использование более эффективных светильников типа натриевых консольных уличных (ЖКУ), натриевых торшерных уличных (ЖКУ), отказ от светильников с лампами накаливания.

3. Работе наружного освещения по режимам (ночной и вечерний) в зависимости от нормируемой яркости, с допуском отключений в ночное время до половины светильников.

4. Сооружение дополнительных кабельных линий, воздушных, в том числе с использованием существующих опор и новых опор.

5. Выполнение воздушных линий с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) и частично неизолированными проводами.

6. Модернизация учёта электроэнергии уличного освещения – установка современного оборудования на трансформаторных подстанциях, создание диспетчерского пункта учёта.

# 3.3. Социально-экономический эффект Программы

Социально-экономический эффект Программы состоит в следующем:

- создание условий для комфортного проживания населения города;

- улучшение освещенности автомагистралей, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

- обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;

- сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание;

- экономия электроэнергии;

- повышение уровня безопасности дорожного движения.

| 3.4. Индикаторы эффективности реализации Программы |
| --- |
| Оэ - оценка эффективности целевой программы: |
| Оэ= И1 х Кз1 + И2 х 4з2 |
| Индикатор | Описание индикатора | Значение индикатора | Коэффициент значимости |
|  |  | плановое | фактическое | Кз |
| И1 | Ежегодно результатами реализации целевых программ будет пользоваться не менее 25% населения городского поселения Углич | 1 |  | 0,4 |
| И2 | В результате реализации целевой программы будет выполнен капитальный ремонт и реконструкция наружного освещения улично-дорожной сети города | 1 |  | 0,6 |
|  |  | 2009 год - 4,8км; 2010 год - 7,1км; 2011г. - 7,2 км Всего 19,1 км |  |  |
| Оэ плановый = 1 х 0,4 + 1 х 0,6 = 1,0 |

# Раздел 4.

# Финансовые затраты на реализацию  Программы

Общий объем финансирования Программы за счет городского бюджета составляет 10950 тыс. рублей,

в том числе:

2009 год - 3390 тыс. руб.

2010 год  - 3550 тыс. руб.

2011 год  - 4010 тыс. руб.

Направления расходования средств:

- модернизация учёта электроэнергии - 2250 тыс. руб.;

- восстановление сетей уличного освещения - 8700 тыс. руб.

Вид расходования средств: выполнение функций органами местного самоуправления.

# Раздел 5.

# Механизм реализации Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета города Углич, в пределах ассигнований, утверждённых решением Муниципального Совета городского поселения Углич. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление программой осуществляет Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского поселения Углич – распорядитель бюджетных средств. Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и исполнителями программы осуществляется путём заключения договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет первый заместитель Главы администрации города.

Ежеквартально и по окончании финансового года первый заместитель Главы администрации города проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет  в Муниципальный совет города Углич отчёт и предложения по корректировке программы.

# Text boxes

От 27.04.2009 № 92

# Администрация  городского поселения углич ярославской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Главы городского поселения углич