**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

**«Благоустройство территории мкр. Мирный-2, Мирный-3 г. п. Углич на 2020-2021 годы»**

**за 2020 год**

|  |
| --- |
| **Показатели цели(ей)** |
| **наименование показателя** | **единица измерения** | **планируемое значение** |
| **2020 год** | **2021 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Устройство внутриквартальных проездов | км | 0,25 | 0,8 |
| Создание сети уличного освещения | шт. | 10 | 10 |

| **№****п/п**  | **Наименование****показателя цели, задачи, результата, мероприятия** | **Единица измерения** | **Значение результата,****объем финансирования за счёт средств местного бюджета** | **Причины****отклонений****от плановых****значений** | **Предложения по устранению** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| Мероприятия |  |  |  |  |  |
| **1** | **Устройство внутриквартальных проездов** | тыс. руб. | **724,2** | **723,2** | Отсутствие финансирования |  |
|  **1.1** | Производство работ по формированию подстилающего слоя и профиля проектируемых дорог | тыс. руб | 493,4 | 492,4 |  |  |
| **1.2** | Устройство водоотвода в виде канав с открытой одеждой | тыс. руб | 170,1 | 170,1 |  |  |
| **1.3** | Укладка жб труб для пропуска вод под дорогами | тыс. руб | 60,7 | 60,7 |  |  |
| **2** | **Создание сети уличного освещения** | тыс. руб | **3,1** | **3,1** |  |  |
| **2.1** | Монтаж светильников | тыс. руб | 3,1 | 3,1 |  |  |
| Итого | тыс. руб | **727,3** | **726,3** |  |  |

Исполнитель А. Г. Лобзин