**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной целевой программы**

**«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2021годы»**

за 2020 год

**Обоснование потребностей в ресурсах,**

**необходимых для реализации программы**

Общая протяженность улично-дорожной сети города Углич (УДС) составляет 95,6 км, в том числе:

1. УДС с твёрдым покрытием - 71,7 км – 75% из них: - с асфальтобетонным покрытием - 56,2 км – 58,8%, - гравийные, не обработанные вяжущим – 15,5 км -16,2%.

2. Грунтовые - 23,9 км – 25,0%. Протяженность тротуаров - 78,245 м. Средняя ширина проезжей части дорог 1-й категории составляет 10 м, 2-й категории – 7 м.

На дорогах установлено 1500 дорожных знаков, оборудовано 10 светофорных объектов, 72 остановки общественного транспорта.

Информация о результатах и финансировании МЦП

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **показателя цели, задачи, результата, мероприятия** | **Единица измерения** | **Значение результата,**  **объем финансирования за счёт средств местного бюджета** | | **Причины**  **отклонений**  **от плановых**  **значений** | **Предложения по устранению** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Задача: Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2021годы** | | | | | | |
| Результаты: | |  |  |  |  |  |
| Содержание и ремонт дорожных знаков | | знаков | 1500 | 1500 |  |  |
| Содержание и ремонт светофорных объектов | | объектов | 10 | 10 |  |  |
| Мероприятия | | | | | | |
| **1.** | **Содержание средств регулирования (ТО и ТР)** | **тыс. руб.** | **3 495** | **3 226** | **Отсутствие финансирования** |  |
| 1.1 | Содержание и ремонт дорожных знаков | тыс. руб. | 2 125 | 1 928 | **------------** |  |
| 1.2 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных ограждений, знаков дорожного движения | тыс. руб. | 140 | 68 | ***-----------*** |  |
| 1.3 | Содержание и ремонт светофорных объектов | тыс. руб. | 1 169 | 1 169 |  |  |
| 1.4 | Обеспечение транспортной безопасности на мостовом переходе Угличской ГЭС | тыс. руб. | 61 | 61 |  |  |
| **2.** | **Устройство светофорного объекта** |  | **100** | **100** |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектного решения для организации светофорного объекта на перекрёстке ул. Рыбинское шоссе и ул. Заводской проезд |  | 100 | 100 |  |  |
| 3 | **Устройство новых пешеходных перильных ограждений вблизи МОУ СОШ № 4** |  | **166** | **166** |  |  |
| Итого по МЦП | | тыс. руб. | **3 761** | **3 492** |  |  |

Исполнитель А. Г. Лобзин