О внесении изменений в городскую

муниципальную целевую программу

«Развитие сетей наружного освещения

города Углич на период 2009-2011 годы»

В связи с уточнением классификации направления расходования средств на реализацию городской  муниципальной целевой программы «Развитие сетей наружного освещения  города Углич на период 2009-2011 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить в новой редакции следующие разделы  городской  муниципальной целевой программы «Развитие сетей наружного освещения  города Углич на период 2009-2011 годы» (приложение 1):

- Строку 6 Паспорта городской  муниципальной целевой программы;

- Раздел 2. Цели и задачи Программы;

- Разделить раздел 2 «Плана мероприятий» на разделы 2 и 3;

- Абзац 2 Раздела 4 «Финансовые затраты на реализацию Программы»;

-Абзацы 4 и 5 Раздела 5 «Механизм реализации программы».

2. Опубликовать внесённые изменения в городскую муниципальную целевую программу «Развитие сетей наружного освещения  города Углич на период 2009-2011 годы» в газете «Угличанин».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Глава городского поселения | С.В. Маклаков |
| --- | --- |

Приложение к

постановлению Главы

городского поселения Углич

от   17.07. 2009   № 176

# Паспорт городской целевой программы

| Целевые индикаторы и показатели программы | Протяженность улиц, на которых планируется выполнить восстановление сетей наружного освещения (км): 2009 г. – 4,8 км 2010 г. – 7,1 км 2011 г. – 7,2 км Всего - 19,1 км, в том числе со строительством дополнительных сетей - 2,5 км. |
| --- | --- |

# Раздел 2.

# Цели и задачи Программы

Основная цели Программы - организация освещения улиц города в целях улучшения условий проживания жителей города. Для достижения основной цели Программы требуется решение следующих задач:

- разработка проектно-сметной документации на восстановление сетей наружного освещения в г. Углич;

- строительство сетей наружного освещения по улицам города, где оно отсутствует;

- восстановление и реконструкция освещения дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры;

- модернизация учёта электроэнергии.

# Раздел 3.

# План мероприятий Программы.

# Показатели, характеризующие результаты деятельности

# 3.1. План мероприятий

| "Развитие сетей наружного освещения города Углич на 2009-2011 годы" Разделы Программы | Ориентировочная стоимость работ тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Срок реализации программы | 2009 | 2010 | 2011 | всего 3 года |  |
| Раздел 2. Восстановление существующих сетей уличного освещения |  |
| ул. Железнодорожная - 0,9 км | 150 |  |  | 150 | Местный бюджет (отрасль ЖКХ) |
| ул. Вокзальная (территория вокзала) - 0,4 км | 250 |  |  | 250 |  |
| ул. Сосновая - 0,3 км | 120 |  |  | 120 |  |
| ул. Боровая - 0,3 км | 120 |  |  | 120 |  |
| ул. Гоголя - 0,4 км | 50 |  |  | 50 |  |
| ул. 12 Декабря - 1км | 100 |  |  | 100 |  |
| ул. Студенческий городок - 0,3 км | 50 |  |  | 50 |  |
| Парк на пл. Успенская - 0,2 км |  | 300 |  | 300 |  |
| Селивановский ручей, переулок - 0,7 км |  | 250 |  | 250 |  |
| Улицы Чкалова, Загородная, Комсомольская, Шевченко, Козлова - 4,5 км |  | 1500 |  | 1500 |  |
| ул. Нариманова (от Пролетарской до пос. ДСУ) - 0,3 км |  | 500 |  | 500 |  |
| ул. Жолудева - 0,7 км |  | 200 |  | 200 |  |
| ул. ак. Опарина - 1,1 км |  |  | 280 | 280 |  |
| ул. Старостина -1,2 км |  |  | 700 | 700 |  |
| ул. Победы д. 3-7 - 0,26 км |  |  | 350 | 350 |  |
| ул. Трудовая - 0,38 км |  |  | 220 | 220 |  |
| ул. Голубева - 1,125 км |  |  | 220 | 220 |  |
| ул. Интернациональная до Волжской - 1,3 км |  |  | 800 | 800 |  |
| Левый берег: ул. Озёрная, Крупской, Механизаторов, пос. Сельхозтехники -1,24 км | 150 |  | 540 | 690 |  |
| Итого по разделу 2 (16,6 км) | 990 | 2750 | 3110 | 6850 |  |
| Раздел 3. Восстановление и реконструкция сетей уличного освещения со строительством дополнительных сетей |  |
| ул. Северная (физико - математический лицей) - 0,2 км | 290 |  |  | 290 |  |
| Красноармейский б-р от д. 12 до ВНИИМС - 0,5 км | 250 |  |  | 250 |  |
| ул. Зины Золотовой д. 35 - 0,12 км | 160 |  |  | 160 |  |
| мкр. Солнечный, в т.ч.: | 250 | 400 | 500 | 1150 |  |
| д. 3 - д.14 (фасад) - 0,345 км | 250 |  |  |  |  |
| д. 2 - д. 18 (дворы) - 0,68 км |  | 400 |  |  |  |
| д.1а д.6 - д.11 - 0,375 км |  |  | 500 |  |  |
| Итого по разделу 3 (2,5 км) | 950 | 400 | 500 | 1850 |  |
| Всего (19,1 км) | 3390 | 3550 | 4010 | 10950 |  |

# Раздел 4.

# Финансовые затраты на реализацию  Программы

Направления расходования средств:

- модернизация учёта электроэнергии – 2250 тыс. руб.;

- восстановление и реконструкция существующих сетей уличного освещения - 6850 тыс. руб.;

- восстановление и реконструкция уличного освещения со строительством дополнительных сетей - 1850 тыс.руб.

# Раздел 7.

# Механизм реализации Программы

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы администрации города по вопросам ЖКХ.

Ежеквартально и по окончании финансового года заместитель Главы администрации города по вопросам ЖКХ проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет  в Муниципальный совет города Углич отчёт и предложения по корректировке программы.

# Text boxes

от  17.07. 2009  №  176

# Администрация  городского поселения углич ярославской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Главы городского поселения углич