| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 30.12.2021 | № | 430 |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 29.12.2018 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 29.12.2020 № 208 «о внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Углич от 23 декабря 2019 № 157 «Об утверждении Бюджета городского поселения Углич на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов», с целью уточнения объемов финансирования, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в Постановление Администрации городского поселения Углич от 29.12.2018 № 471 об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. 	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

4. 	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава городского поселения Углич 	С.В. Ставицкая

Приложение

к постановлению Администрации городского поселения Углич

от 30.12.2021 № 430

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы»

- В паспорте программы строку «Объёмы финансирования программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы» изложить в новой редакции:

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы» |
| --- | --- |
| Объемы финансирования Программы | 2019 год – 2 332 тыс. руб. 2020 год – 3 761 тыс. руб. 2021 год - 1 308 тыс. руб. 2022 год - 4 000 тыс. руб. Объемы финансирования могут корректироваться после принятия бюджета городского поселения Углич на очередной финансовый год. |

- В приложении к муниципальной программе, таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы» изложить в новой редакции.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения Углич на 2019-2022 годы»:

| № | Наименование работ | Кол-во | Стоимость затрат, тыс. руб. | Источник финансирования | Период программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 г, тыс. руб. | 2020 г. тыс. руб. | 2021г. тыс. руб. | 2022г. тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Содержание средств регулирования (ТО и ТР) |  | 10 235 | Местный бюджет | 2 332 | 3 495 | 1 208 | 3 200 | из средств местного бюджета |
| 1.1. | Содержание и ремонт дорожных знаков | 1500 знаков | 2 766 |  | 641 | 125 | 0* | 0* | *включено в муниципальное задание МБУ «СГХ» |
| 1.2 | Устройство новых и замена не соответствующих ГОСТ пешеходных ограждений, знаков дорожного движения, нанесение дорожной, горизонтальной разметки |  | 3 751 |  | 886 | 140 | 439 | 2 528 | Предписание ГИБДД, прокуратуры, изменение ГОСТ |
| 1.3 | Содержание и ремонт светофорных объектов | 10 объектов | 3 067 |  | 805 | 1 169 | 769 | 672 | из средств местного бюджета |
| 1.4 | Обеспечение транспортной безопасности на мостовом переходе Угличской ГЭС |  | 61 | Местный бюджет | 0 | 61 | 0 | 0 | из средств местного бюджета |
| 2. | Устройство светофорного объекта |  | 200 | Местный бюджет | 0 | 100 | 100 | 0 | из средств местного бюджета |
| 2.1 | Изготовление проектного решения для организации светофорного объекта на перекрёстке ул. Рыбинское шоссе и ул. Заводской проезд | 1шт | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | из средств местного бюджета |
| 2.2 | Изготовление проектного решения для организации светофорного объекта на перекрёстке ул. Интернациональная и ул. Ленина | 1 шт | 100 |  | 0 | 0 | 100 | 0 | из средств местного бюджета |
| 3. | Устройство новых пешеходных перильных ограждений вблизи МОУ СОШ № 4 | 61 м | 166 | Местный бюджет | 0 | 166 | 0 | 0 | Решение суда по иску прокуратуры. Из средств местного бюджета |
| 4. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного назначения | 98.3 км | 800 |  |  |  |  | 800 |  |
|  | Итого по МЦП |  | 11 401 | Всего | 2 332 | 3761 | 1 308 | 4 000 |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 332 | 3761 | 1 308 | 4 000 |  |