| ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГЛИЧ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| --- |
| от | 15.06.2023 | № | 193 |  |
| О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 29.12.2020 № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2021-2023 годы» |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 29.12.2020 № 208 «О внесении изменений в Решение Муниципального Совета городского поселения Углич от 23.12.2019 № 157 «Об утверждении Бюджета городского поселения Углич на 2020 год и плановые периоды 2021 и 2022 годов», с целью уточнения объемов финансирования, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в постановление Администрации городского поселения Углич от 29.12.2020 № 359 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2021-2023 годы», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. 	Разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Углич.

4. 	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

Главы городского поселения	О.А. Родомакина

Приложение

к постановлению Администрации городского поселения Углич

от 15.06.2023 № 193

Изменения, вносимые в муниципальную программу «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный»

городского поселения Углич на 2021-2023 годы»

- В паспорте программы строку «Объёмы финансирования программы «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции:

| Объем финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, млн. руб. | Источники финансирования | Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | Местный бюджет | 1907 | 907 | 0 | 1000 |

- В приложении к муниципальной программе, таблицу «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2021-2023 годы» изложить в новой редакции.

Перечень мероприятий муниципальной программы ««Благоустройство территории ТОС «Вокзальный» городского поселения Углич на 2021-2023 годы»:

|  | Мероприятия | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|  | Ремонт дорог общего пользования |
|  | Ремонт водопропускной трубы по ул.1-я Сенная | МБ | 35 | 0 | 0 | 35 |
|  | Ремонт водопропускной трубы по ул, Лермонтова | МБ | 35 | 0 | 0 | 35 |
|  | Устройство водоотводных канав | МБ | 250 | 0 | 0 | 250 |
|  | ИТОГО | МБ | 320 | 0 | 0 | 320 |
|  | Благоустройство общегородских территорий |
|  | Планировка территории у д.20 ул. Вокзальная с устройством цветника | МБ | 448 | 448 | 0 | 0 |
|  | Вырубка кустарника на перекрестке ул. Ленинское шоссе –ул.4-й Вокзальный посёлок | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Вырубка кустарника по ул. Вокзальная от д.2 до д.15 | МБ | 250 | 250 | 0 | 0 |
|  | Устройство детской площадки на ул. Промкомбинатовский проезд в пос. Мебельщиков | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО | МБ | 698 | 698 | 0 | 0 |
|  | Замена/ устройство светильников уличного освещения |
|  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники (дорожка через лесной массив от ж/д станции до проезда Промкомбинатовский) и ул. Вокзальная от д.1-д.15 | МБ | 209 | 209 | 0 | 0 |
|  | Устройство наружного освещения на ул. Промкомбинатовский проезд от дома 15 до дома 21 | МБ | 100 | 0 | 0 | 100 |
|  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники 4-й Вокзальный посёлок | МБ | 0 | 0 | 0 | 250 |
|  | Замена светильников уличного освещения на светодиодные светильники по ул. Вокзальная от перекрёстка с ул. Ростовское шоссе до ж/д вокзала | МБ | 0 | 0 | 0 | 330 |
|  | ИТОГО | МБ | 309 | 209 | 0 | 680 |
| ВСЕГО по программе | МБ | 1907 | 907 | 0 | 1000 |