от  08.09. 2010  № 220

Об утверждении плана реализации

Генерального плана города Углич

на период до 2013 года

Рассмотрев представленный план реализации генерального плана города Углич на период до 2013 года, выполненный в соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план реализации генерального плана города Углич на период до 2013 года, включающий:

1.1. Сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения (приложение 1).

1.2. Сроки подготовки проектной документации и перечень объектов капитального строительства местного значения на период до 2013 года (приложение 2).

1.3. Финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана города Углич (приложение 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского поселения Углич Кусакина А.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Исполняющий обязанности

Главы городского поселения Углич                                    А.А. Кусакин

# Приложение 1

к постановлению Администрации

городского  поселения  Углич

от  08.09. 2010  № 220

СРОКИ

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ

ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Планировочный район | Год разработки проекта |
| --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - корректировка Проекта детальной планировки квартала № 9, ограниченный набережной реки и ул. Северная |  |  | 2012 |  |
| - корректировка Проекта детальной планировки микрорайана «Мирный – 2» |  |  |  | 2013 |
| - ул. Луначарского, ограниченная ул. Академика Опарина и ул. Ленина |  | 2011 |  |  |
| - ул. Островского, ограниченная ул. Нариманова и ул. Свободы |  |  | 2012 |  |
| - микрорайон «Солнечный» |  | 2011 |  |  |
| - площадь Успенская |  |  | 2012 |  |
| - ул. Северная |  |  | 2012 |  |

# Приложение 2

к постановлению Администрации

городского  поселения  Углич

от  08.09. 2010  № 220

СРОКИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МЕСТНОГО          ЗНАЧЕНИЯ НА ПЕРИОД ДО 2013 ГОДА

## I. СРОКИ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сроки подготовки проектной документации зависят от типа объекта капитального строительства, его параметров и мощности и составляют согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации до 3 лет.

## II. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА         МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| № пп | Наименование объектов капитального строительства | Год разработки проекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилищное строительство: - 2013 г. ~ 7000 кв. м. |  |  | 2012 | 2013 |
| 2 | Развитие объектов коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |
| 2.1 | Развитие систем теплоснабжения: - оптимизация теплоснабжения центральной части города; - оптимизация теплоснабжения южной части города (микрорайон Солнечный); - оборудование приборами учета теплоты узлов ввода в здания. | 2010 2010 | 2011 2011 2011 | 2012 |  |
| 2.2 | Развитие систем водоснабжения и водоотведения: - проектные работы по водоснабжению левого берега города; - реконструкция канализационных коллекторов по ул. Островского и ул. Волжская; - реконструкция канализационной насосной станции – 2. |  | 2011 | 2012 2012 2012 | 2013 2013 |
| 3 | Газификация частного жилого фонда: |  |  |  |  |
| 3.1 | Развитие сетей газоснабжения правобережной части города Углич. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 3.2 | Газификация левобережной части города Углич. |  |  | 2012 | 2013 |
| 4 | Объекты дошкольного, школьного и внешкольного образования, социального обслуживания и молодежи: |  |  |  |  |
| 4.1 | Реконструкция поликлиники № 1 по ул. Северная. | 2010 |  |  |  |
| 4.2 | Строительство мансардного этажа над зданием инфекционного отделения по ул. Северная. |  | 2011 | 2012 |  |
| 4.3 | Строительство станции скорой помощи с 24 гаражными боксами по ул. Северная. |  |  | 2012 | 2013 |
| 4.4 | Строительство физкультурно-оздорови-тельного комплекса с бассейном по ул. Северная. |  |  | 2012 | 2013 |
| 4.5 | Строительство пристройки Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 18 по ул. Часовая. |  | 2011 |  |  |
| 4.6 | Строительство детского сада на 280 мест в микрорайоне Мирный-2. |  |  | 2012 | 2013 |
| 5 | Объекты благоустройства: |  |  |  |  |
| 5.1 | Берегоукрепление набережной реки Волга в городе Углич - 3-я очередь. |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 5.2 | Благоустройство территории набережной реки Волга в городе Углич. | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 5.3 | Реконструкция и благоустройство парка «Победы». |  |  | 2012 | 2013 |
| 6 | Городские дороги и транспорт: |  |  |  |  |
| 6.1 | Проектирование и строительство окружной дороги. |  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 6.2 | Реконструкция и модернизация автомобильных дорог общего пользования. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 7 | Городское наружное освещение: |  |  |  |  |
| 7.1 | Развитие сетей наружного освещения города Углич. | 2010 | 2011 |  |  |

# Приложение 3

к постановлению Администрации

городского  поселения  Углич

от  08.09. 2010  № 220

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ГОРОДА УГЛИЧА

Реализация комплекса стратегических задач, поставленных генеральным планом города Углича, осуществляется на основе программно-целевого планирования. Программно-целевой метод позволяет наиболее полно и вместе с тем детально рассмотреть основные задачи развития территории городского поселения, определить конкретные организационные и инвестиционные проекты, порядок и сроки разработки и реализации, источники финансирования.

Общей целью действующих муниципальных целевых программ является, комплексное развитие городской инфраструктуры и повышение качества жизни населения в том числе:

1. Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства Угличского муниципального района на 2008 - 2010 годы» (утверждена Решением Думы Угличского муниципального района от 25.12.2008 № 30) предусматривает реконструкцию котельных, артезианских скважин, строительство очистных сооружений и водопровода в левобережной части города, строительство газопроводов и газификацию города и района. Сумма расходов на реализацию программы составляет 92,2 млн. рублей.

2. Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах Угличского муниципального района на 2009-2011 годы» (утверждена постановлением Администрации Угличского муниципального района от 05.10.2009 № 1182) обеспечит ремонт 28,7 тыс.кв. метров автомобильных дорог общего пользования, позволит оборудовать 8 остановочных пунктов, установить 1216 дополнительных дорожных знаков. Сумма расходов на реализацию программы составит 11,5 млн. рублей.

3. Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Угличском муниципальном районе» (утверждена постановлением Администрации Угличского муниципального района от 26.03.2010 № 343) предполагает строительство и реконструкцию дорожных ограждений, регулируемых пешеходных переходов, строительство светофорных объектов, строительство тротуаров, расширение проезжей части улиц и выполнение прочих работ на общую сумму 21,2 млн. рублей.

4. Муниципальная целевая программа «Чистая вода» в сфере водоснабжения и водоотведения района на 2010 - 2014 годы (утверждена постановлением Администрации Угличского муниципального района от 21.09.2009 № 1132) предусматривает расширение сети водоснабжения и водоотведения, доведение уровня обеспеченности питьевой водой надлежащего качества городского населения с 61% до 92%, сельского населения с 60% до 75%. Сумма расходов на реализацию программы составит 702,4 млн. рублей.

5. Муниципальная целевая программа «Берегоукрепление» на 2010-2013 годы (утверждена постановлением  Администрации Угличского муниципального района от 11.12.2009 № 1452) позволит провести берегоукрепительные работы набережной реки Волги в г. Угличе и Угличском районе в целях предотвращения ущербов от вредного воздействия водохранилищ, расположенных на территории района. Сумма расходов на реализацию программы составит 215,3 млн. рублей.

6. Муниципальная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог    г. Углич и сооружений на них в 2010 г.» (утверждена постановлением  Администрации городского поселения Углич от 07.05.2010 № 116), предусматривает развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог и повышение безопасности движения, обеспечение надлежащего содержания существующей улично-дорожной сети города, улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе, повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий. Сумма расходов на реализацию программы составит 11266 тыс. рублей.

7. Муниципальная целевая программа «Развитие сетей наружного освещения города Углич на период 2009-2011 годы» (утверждена постановлением  Администрации городского поселения Углич от 27.04.2009 № 92), которая позволяет создание условий для комфортного проживания населения города, улучшение освещенности автомагистралей, улиц, дворовых территорий и территорий учреждений образования, здравоохранения и культуры, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения, сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание, экономия электроэнергии, повышение уровня безопасности дорожного движения. Сумма расходов на реализацию программы составит 10950 тыс. рублей.

Прогноз финансирования объектов капитального строительства местного значения и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения уточняется ежегодно и определяет необходимые объемы финансирования за счет средств бюджета Угличского муниципального района. В связи с ограниченностью бюджетных средств необходимо создать условия для привлечения внебюджетных источников, прежде всего средств инвесторов-застройщиков, заинтересованных в развитии градостроительной инфраструктуры для обеспечения реализации своих инвестиционных проектов, а также от программ софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации и Российской Федерации.

Объемы и объекты бюджетного капитального строительства и работ по подготовке документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения последующих лет будут определяться и уточняться в ходе выполнения мероприятий плана реализации генерального плана и наличие программ поддержки на уровне субъекта Российской Федерации и Российской Федерации.

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области