Об утверждении городской муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Углич в период 2012-2014 г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ     «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ярославской области от 29.12.2008 № 747-п «Об утверждении Методики предоставления и расходования субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам», в целях улучшения транспортно - эксплуатационных показателей сети муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, повышения безопасности дорожного движения, повышения уровня жизни населения, обеспечения содержания существующей улично - дорожной сети города, Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить городскую муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения        г. Углич в период 2012 - 2014 г.» (приложение).

2. Опубликовать для информирования городскую муниципальную целевую программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Углич в период 2012-2014 г.» на официальном сайте Администрации городского поселения Углич и в газете «Угличанин».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

| Исполняющий обязанности Главы городского поселения | С.А. Парфенов |
| --- | --- |

Приложение к

постановлению Администрации

городского поселения Углич

от 17.07.2012 № 209

Городская муниципальная

целевая программа

# «Ремонт и содержание автомобильных дорог

# общего пользования местного значения г.Углич

# в период 2012-2014 г.»

Углич, 2012 год

# Паспорт программы

| Наименование программы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Углич в период 2012-2014 г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Углич |
| Руководитель программы | МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Углич (далее МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич) |
| Разработчики программы | МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич |
| Основная цель программы | Организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них, проездов к многоквартирным домам в целях улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Протяженность дорог, на которых планируется выполнить ремонт: 2012г. 8,273 км. дорог; 2,923 км тротуаров; 0,5 км проездов к многоквартирным домам 2013г. 12,556 км. дорог; 2,234 км тротуаров; 1,1 км проездов к многоквартирным домам 2014г. 8,8 км. дорог; 5,1 км тротуаров 1,4 км проездов к многоквартирным домам |
| Сроки реализации программы | До 31.12.2014 г. |
| Объёмы и источники финансирования | Год | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | 2012 | 42 957,0 | 38 288,25 | 4 668,75 |  |
|  | 2013 | 78 033,0 | 70 229,07 | 7 803,93 |  |
|  | 2014 | 74 948,0 | 67 453,02 | 7 494,98 |  |
|  | Всего | 195 938,0 | 175 970,34 | 19 967,66 |  |
| Организация контроля | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляют заказчик и руководитель программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности города, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями; |
| Исполнители основных разделов программы. | МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич, подрядные строительные организации в соответствии с законодательством. МУ УМИ Администрации городского поселения Углич |

# Раздел 1.

# Анализ современного состояния автомобильных дорог в городе

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Углич обеспечивают внутренние и межрайонные связи, позволяют осуществлять перевозки грузов и пассажиров в границах города Углич, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города. Состояние сети автодорог оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития города.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Углич (УДС) составляет 92,5км, в том числе:

1. УДС с твёрдым покрытием - 84,7 км – 91,6%

из них:

- с асфальтобетонным покрытием - 52,4 – 56,7%,

- гравийные, не обработанных вяжущим – 32,3 км – 34,9%.

2. Грунтовые - 7,8 км -8,4%.

Протяженность тротуаров – 78,245м, точные данные по покрытиям тротуаров отсутствуют.

Средняя ширина проезжей части дорог  1 категории составляет 10м, 2 категории – 7м.

В настоящее время все автомобильные дороги общего пользования местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. Рост численности средств автотранспорта, объёмов автомобильных перевозок, в том числе транзитных, отсутствие дублирующих магистралей, изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную ситуацию в городе. Несущая способность автомобильных дорог, построенных по нормативам 70-80 годов прошлого века, не соответствует современным нагрузкам, в результате чего покрытие автодорог интенсивно разрушается. Требуется усиление конструкций дорожной одежды существующих автомобильных дорог для обеспечения соответствия современным нагрузкам автотранспортных средств. Значительная часть частного жилого сектора до сих пор не обеспечена сетями газо- и водо- снабжения, канализации, их прокладка ведётся бессистемно, в ненадлежащем состоянии находятся инженерные сети в зонах многоквартирных жилых домов, что приводит к постоянному разрушению дорожного полотна и дорожных оснований в зонах проведения земляных работ.

Невыполнение регламентных мероприятий по содержанию и ремонту дорог приводит к увеличению протяженности дорог, требующих реконструкции, и соответственно большему вложению денежных средств.

Большая часть улиц частного сектора не имеет  тротуаров вообще, или имеет грунтовые тротуары. Это отрицательно сказывается на условиях жизни населения.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находится система ливневой канализации. Значительная её часть была построена 40 - 60 лет назад, конструкции не рассчитаны на возросшие нагрузки, что привело в настоящее время к массовым их разрушениям. Часть остановочных пунктов пассажирского транспорта не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

В настоящий момент сложилась ситуация, когда дороги городского поселения Углич не имеют технических и правовых документов, подтверждающих, что имущество является муниципальной собственностью, хотя фактически подрядными организациями выполняются работы по их текущему содержанию и ремонту.

# Раздел 2.

# Цели и задачи Программы

Основная цель Программы – организация содержания и ремонта автомобильных дорог и сооружений на них, проездов к многоквартирным домам в целях улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения.

Задачи Программы:

1. Улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения.

2. Организация надлежащего содержания существующей улично-дорожной сети города.

3. Улучшение экологической ситуации в городе.

4. Повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий.

5. Оформление в соответствии с установленным законодательными и нормативными актами Российской Федерации порядком технических и правовых документов по объектам дорожного хозяйства городского поселения Углич.

6. Использование полученных документов:

- для средне и долгосрочного планирования работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства;

- для оптимизации технико-экономических расчетов затрат на содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства;

- для регистрации права муниципальной собственности на имущество;

-при выполнении подрядными организациями работ по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства.

# Раздел 3.

# План мероприятий Программы.

# Показатели, характеризующие результаты программы

# 3.1. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. | Объемы работ | Стоимость работ, тыс.руб. |
|  | ВСЕГО |  | 42 957,0 |  | 78 033,0 |  | 74 948,0 |
| 1. | Ремонт проездов к территориям многоквартирных домов | 0,5км / 4482м2 | 2529,8 | 1,1км/ 9015м2 | 5600,0 | 1,4км/ 10770м2 | 7100,0 |
| 1.1. | ул. Победы, д. 5 | 1797м2 | 892,2 |  |  |  |  |
| 1.2. | ул. Старостина от д. 6 до ул. Северная д. 16Б | 723м2 | 528,9 |  |  |  |  |
| 1.3. | ул. Победы д. 17 | 335м2 | 224,4 |  |  |  |  |
| 1.4. | ул. Никонова от д.19 до д. 21 | 723м2 | 524,7 |  |  |  |  |
| 1.5. | мкр. Солнечный д. 24 | 904м2 | 359,6 |  |  |  |  |
| 1.6. | ул. З.Золото- вой д. 35 |  |  | 480м2 | 300,0 |  |  |
| 1.7. | микр. Мирный д. 14-15 |  |  | 1125м2 | 700,0 |  |  |
| 1.8. | Кашинское шоссе - пос. Сельхотехники |  |  | 1930м2 | 1200,0 |  |  |
| 1.9 | Ярославское шоссе д. 1-7 |  |  | 3220м2 | 2000,0 |  |  |
| 1.10. | проезд к ПЧ-25 Рыбинское шоссе |  |  | 2260м2 | 1400,0 |  |  |
| 1.11. | Ленинское шоссе д. 12-18 |  |  |  |  | 1510м2 | 1000,0 |
| 1.12. | микр. Солнечный д. 7 - 13 проезд |  |  |  |  | 1510м2 | 1000,0 |
| 1.13. | ул. Ак. Опарина д. 62-68 |  |  |  |  | 4100м2 | 2700,0 |
| 1.14. | ул. Северная д.4-6 и выезд до ул. Старостина |  |  |  |  | 3030м2 | 2000,0 |
| 1.15. | ул. Первомайская д. 22 |  |  |  |  | 620м2 | 400,0 |
| 2. | Ремонт тротуаров | 0,923км | 2148,7 | 2,234км | 5668,0 | 5,1км | 6750,0 |
| 2.1. | улица Свободы от ул. Ярославская до ул. Октябрьская | 0,18км | 665,9 |  |  |  |  |
| 2.2. | улица З.Золотовой от д. 7 до д. 17 | 0,173км | 268,2 |  |  |  |  |
| 2.3. | Заводской Проезд от д.17 до д. 9 мкр. Мирный | 0,101км | 286,7 |  |  |  |  |
| 2.4. | ул. Гоголя от ул. Совхозная до Ярославского шоссе | 0,163км | 529,2 |  |  |  |  |
| 2.5. | Ярославское шоссе от ул. 2-я Лесная до ул. Неглинная от ул. Полевая до ул. Камневая | 0,143км | 398,7 |  |  |  |  |
| 2.6. | улица. Ростовская от ул. 9 Января до ул. Луначарского |  |  | 0,734км (1,386км 2 стороны) | 1468,0 |  |  |
| 2.7. | улица Первомайская от пл. Успенская до ул. 9 Января |  |  | 0,2км | 700,0 |  |  |
| 2.8. | улица Ростовская до ул. 9 Января в плитке |  |  | 0,3км | 1500,0 |  |  |
| 2.9. | улица Рыбинское шоссе от ул. Селивановский ручей до ул. Победы |  |  | 0,3км | 1200,0 |  |  |
| 2.10. | улица Кирова |  |  | 0,3км | 500,0 |  |  |
| 2.11. | Ярославское шоссе у СОШ № 4 |  |  | 0,2км | 600,0 |  |  |
| 2.12. | улица Гражданская |  |  | 0,2км | 600,0 |  |  |
| 2.13. | улица Пролетарская |  |  |  |  | 1,5км | 1500,0 |
| 2.14. | улица Октябрьская |  |  |  |  | 1,0км | 1000,0 |
| 2.15. | улица Северная |  |  |  |  | 0,5км | 700,0 |
| 2.16. | улица Камышевское шоссе |  |  |  |  | 1,5км | 2000,0 |
| 2.17. | Ленинское шоссе от ул.Заводская до д. 51 |  |  |  |  | 0,35км | 1050,0 |
| 2.18. | улица Нариманова от ул. Пролетарская до пос. ДСУ |  |  |  |  | 0,25км | 500,0 |
| 3. | Ремонт дорог со щебёночным покрытием | 4,2км | 4321,3 | 5км/ 25000м2 | 6000 | 5км/ 25000м2 | 8000 |
| 3.1. | улица 1-я Высоковольтная | 0,11км |  |  |  |  |  |
| 3.2. | улица Железнодорожная | 0,92км |  |  |  |  |  |
| 3.3. | улица Селивановский ручей | 0,24км |  |  |  |  |  |
| 3.4. | улица Переулок Вокзальный | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.5. | улица Переулок Свободы | 0,3км |  |  |  |  |  |
| 3.6. | улица 1-й Ростовский переулок | 0,17км |  |  |  |  |  |
| 3.7. | улица Первый Пролетарский переулок | 0,18км |  |  |  |  |  |
| 3.8. | улица Волжская д. 19-20 | 0,1км |  |  |  |  |  |
| 3.9. | улица Неглинная от ул. Шаркова в сторону гаражей | 0,1км |  |  |  |  |  |
| 3.10. | улица Романенко | 0,61км |  |  |  |  |  |
| 3.11. | улица 2-я Лесная от ул. Шаркова в сторону гаражей | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.12. | улица Загородная | 0,15км |  |  |  |  |  |
| 3.13. | улица Землянной Вал | 0,93км |  |  |  |  |  |
| 3.14. | улицы г. Углич согласно комиссионному обследованию дорог по окончанию зимнего периода 2013 и 2014 годов |  |  | 5км/ 25000м2 | 6000 | 5км/ 25000м2 | 8000 |
| 4. | Ремонт улиц с асфальтобетонным дорожным покрытием | 4,073км | 24 839,9 | 7,556км | 45 965,0 | 3,8км | 32 398,0 |
| 4.1. | улица Ленина от ул. Февральская до ул. Луначарского | 0,504км | 3538,2 |  |  |  |  |
| 4.2. | улица Ленинское шоссе от ул. Луначарского до д. № 6 от ул. 1-я Боровая до ул. Заводская | 0,566км | 4450,8 |  |  |  |  |
| 4.3. | улица Ростовское шоссе от ул. Вокзальная до ул.2-я Высоковольтная от железной дороги до поста ГИБДД | 0,597км | 2716,5 |  |  |  |  |
| 4.4. | улица Октябрьская от ул. Ростовская до ул. Каменская от ул. Нариманова до ул. Бахарева | 0,619км | 2789,6 |  |  |  |  |
| 4.5. | улица Камышевское шоссе, д. 7 (ЯрНСХ -ТП) и поворот в мкр. Цветочный и сады | 0,27км | 2086,8 |  |  |  |  |
| 4.6. | улица 9 Января от ул. Ростовская до ул.Ленина | 0,220км | 1402,6 |  |  |  |  |
| 4.7. | улица Пролетарская от пер.1-й Ростовский до ул.Урицкого от д. 46 до ул. Нариманова от ул. Жолудева до ул. 2-я Лесная | 0,495км | 1361,5 |  |  |  |  |
| 4.8. | улица Нариманова от д.25 до д.26А, от д. 46Б до ул. Пролетарская от ул. Островского до ул. Ярославская | 0,223км | 1947,8 |  |  |  |  |
| 4.9. | улица Первомайская от п.Успенская до ул. 9-го Января | 0,254км | 1442,7 |  |  |  |  |
| 4.10. | улица Луначарского от ул. Ростовская до ул. Урицкого | 0,325км | 1116,8 |  |  |  |  |
| 4.11. | восстановление элементов искусственных неровностей | 13 объектов | 1400,0 |  |  |  |  |
| 4.12. | восстановление остановочных пунктов посадочных площадок, автобусных остановок мкр. Мирный д. 14 (ул. Калашникова), и Кашинское шоссе, 12 | 2шт. | 586,6 |  |  |  |  |
| 4.13. | улица Рыбинское шоссе от ул. Ярославская до пер. Селивановский |  |  | 0,256км | 2027,0 |  |  |
| 4.14. | улица Октябрьская от ул. Каменская до ул. Нариманова |  |  | 0,7км | 3500,0 |  |  |
| 4.15. | улица Северная от ул.З.Золотовой до ул. Рыбинское шоссе |  |  | 0,7км | 3500,0 |  |  |
| 4.16. | улица Первомайская от 9 Января до ул.Луначарско-го |  |  | 0,7км | 3000,0 |  |  |
| 4.17. | площадь между ул. О. Берггольц и ул. Гражданская |  |  | 0,1км | 1000,0 |  |  |
| 4.18. | улица пл. Пушкина |  |  | 0,2км | 900,0 |  |  |
| 4.19. | микрорайон Солнечный д. 3-18 |  |  | 0,7км | 3400,0 |  |  |
| 4.20. | улица Сурикова |  |  | 0,5км | 3000,0 |  |  |
| 4.21. | улица Ярославское шоссе от ул. Голубева до ул. Романенко |  |  | 0,3км | 1700,0 |  |  |
| 4.22. | улица Рыбинское шоссе от ул. Северная до УМПРЭО (участками) |  |  | 0,5км | 4708,0 |  |  |
| 4.23. | улица Нариманова от ул.Пролетарс-кая до ул. Луначарского |  |  | 0,2км | 980,0 |  |  |
| 4.24. | мкр. Солнечный д.2 - СОШ 5 |  |  | 0,5км | 1750,0 |  |  |
| 4.25. | улица Заводская у стадиона «Угличмаш» |  |  | 0,2км | 1600,0 |  |  |
| 4.26. | улица Кирова |  |  | 0,7км | 4900,0 |  |  |
| 4.27. | улица Пролетарская от ул. Гражданской до ул. Нариманова |  |  | 1км | 7200,0 |  |  |
| 4.28. | улица Береговая |  |  | 0,3км | 2800,0 |  |  |
| 4.29. | улица Ярославская от пл.Успенская до ул. Нариманова |  |  |  |  | 1,3км | 13398,0 |
| 4.30. | улица Победы от ул.З.Золотовой до ул. Рыбинское шоссе |  |  |  |  | 0,5км | 5000,0 |
| 4.31. | улица Интернациональная |  |  |  |  | 1,3км | 9100,0 |
| 4.32. | улица Ак. Опарина от 9 Января до ул. Луначарского |  |  |  |  | 0,7км | 4900,0 |
| 5. | Содержание улично-дорожной сети | 52,4км 3379м2 | 7534,3 | 92,5км | 14 800,0 | 92,5км | 20700,0 |
| 5.1. | ямочный ремонт асфальтобетонных дорог | 3379м2 | 7534,3 | 5000м2 | 5 000,0 | 7000м2 | 8000,0 |
| 5.2. | содержание дорожной разметки |  |  | 20км | 800,0 | 25км | 1000,0 |
| 5.3. | зимнее содержание дорог (вывоз снега- 2000 м3) |  |  | 2000м3 | 1000,0 | 20003 | 1200,0 |
| 5.4. | летнее содержание (вывоз дорожного смета-400м3-2013г /500м3-2014г) |  |  | 400м3 | 2000,0 | 500м3 | 3000,0 |
| 5.5. | покраска элементов обустройства дорожной сети (остановки, отбойный брус и т.д.) |  |  | 92,5км | 1000,0 | 92,5км | 1200,0 |
| 5.6. | разработка проектов содержания автомобильных дорог, схем организации дорожного движения (схем дислокации дорожных знаков и разметки) |  |  | 92,5км | 1000,0 | 92,5км | 1000,0 |
| 5.7. | кошение травы вдоль дорог |  |  | 40км | 500,0 | 40км | 700,0 |
| 5.8. | установка недостающих дорожных знаков на перекрестках и социально значимых объектах |  |  | 50шт | 500,0 | 50шт | 600,0 |
| 5.9. | замена аварийного кабеля освещения дорог 2 км -2013г/ 3км -2014г. Рыбинское шоссе-0,8км Ярославское шоссе-1,5 км Ленинское шоссе -0,5 км Камышевское шоссе-1,5км Ростовское шоссе -1км Ул. Кирова- 0,5 км |  |  | 2км | 3000,0 | 3км | 4000,0 |
| 6. | Выполнение работ по межеванию, постановке на кадастровый учёт и государственная регистрации прав на автомобильные дороги и земельные участки под ними, всего | 92,5км | 1583,0 |  |  |  |  |

# 3.2. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается повысить безопасность дорожного движения и уровня благоустроенности города, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Мероприятия предусматривают:

1. Ремонт существующих автомобильных дорог и тротуаров, предусматривающий восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог.

2. Реконструкция  и ремонт сетей ливневой канализации.

3. Ремонт проездов к многоквартирным домам.

4. Ремонт остановочных пунктов.

5. Ремонт искусственных неровностей.

6. Ремонт пешеходных переходов.

7. Ремонт существующих дорожных ограждений.

8. Выполнение межевания и постановка на кадастровый учёт дорог.

# 3.3.Социально-экономический эффект Программы

В результате реализации Программы предполагается отремонтировать 29,1 км дорог, 8,746км тротуаров.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств.

| Выполнение мероприятий по межеванию и постановке на кадастровый учёт дорог позволит выстроить единую политику их содержания, установить их имущественную принадлежность в соответствии с требованиями действующего законодательства. 3.4. Индикаторы эффективности реализации Программы |  |
| --- | --- |
| Оэ - оценка эффективности целевой программы: |
| Оэ= И1 х Кз1 + И2 х 4з2 |
| Индикатор | Описание индикатора | Значение индикатора | Коэффициент значимости |
|  |  | плановое | фактическое | Кз |
| И1 | Ежегодно результатами реализации целевых программ будет пользоваться не менее 30% населения городского поселения Углич | 1 |  | 0,4 |
| И2 | В результате реализации целевой программы будет выполнен ремонт: 2012г. 8,273 км. дорог; 2,923 км тротуаров; 0,5 км проездов к многоквартирным домам 2013г. 12,556 км. дорог; 2,234 км тротуаров; 1,1 км проездов к многоквартирным домам 2014г. 8,8 км. дорог; 5,1 км тротуаров 1,4 км проездов к многоквартирным домам | 1 |  | 0,6 |
| Оэ плановый = 1 х 0,4 + 1 х 0,6 = 1,0 |  |  |  |

# Раздел 4.

# Финансовые затраты на реализацию Программы

| Объём финансирования | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| всего | 195 938,0 | 42 957,0 | 78 033,0 | 74 948,0 | Финансирование работ в 2013-2014 годах подлежит уточнению после принятия бюджета на соответствующий год |
| в т.ч. |  |  |  |  |  |
| бюджет городского поселения Углич | 19 967,66 | 4 668,75 | 7 803,93 | 7 794,98 |  |
| бюджет Ярославской области (субсидия) | 175 970,34 | 38 288,25 | 70 229,07 | 67 453,02 |  |

# Раздел 5.

# Механизм реализации Программы

Программа реализуется в целях эффективного использования субсидии на капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципальной собственности из областного бюджета в пределах ассигнований, утверждённых Решением Муниципального Совета городского поселения Углич от 15.02.2012 № 182. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление программой осуществляет МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Углич – распорядитель бюджетных средств.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и указанными исполнителями осуществляется путём заключения договоров и муниципальных контрактов на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, для муниципальных нужд.

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет МУ Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет первый заместитель Главы Администрации городского поселения Углич.

Ежеквартально и по окончании финансового года первый заместитель Главы Администрации городского поселения Углич проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет в Муниципальный совет городского поселения Углич отчёт и предложения по корректировке программы.

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от 17.07.2012 № 209