О подготовке документации по

планировке территории

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского поселения Углич Угличского муниципального района Ярославской области, в целях выполнения задач в области градостроительства, обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц, Администрация городского поселения Углич,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать подготовку проекта планировки территории (проекта планировки и проекта межевания) микрорайона Мирный-2 и Мирный-3 в городе Угличе Ярославской области.

2. Организацию по подготовке проекта планировки территории возложить на комиссию по землепользованию и застройке Администрации городского поселения Углич.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории (Приложение).

4. Установить время работы комиссии в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (с перерывом на обед с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Углич, ул. Ярославская, д. 4, каб. 5; граждане - жители  городского поселения Углич, вправе вносить свои  предложения по проекту планировки территории в письменном виде путём их передачи, либо направления почтой в Администрацию городского поселения Углич по адресу: 152615, г.Углич, ул. Ярославская, д. 4, с пометкой «В Комиссию по землепользованию и застройке Администрации городского поселения Углич. Предложения по проекту планировки территории». В предложении должны быть указаны автор и его почтовый адрес, для последующего приглашения данного лица на публичные слушания.  Все поступающие предложения подлежат регистрации с последующим обсуждением на публичных слушаниях. Анонимные предложения не рассматриваются. Направленные материалы воз-

врату не подлежат. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке проекта планировки территории, не рассматриваются.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Угличанин» и на официальном сайте городского поселения Углич http://www.goroduglich.ru.

7. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Администрации

городского поселения Углич             		                               С.А. Парфенов

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от  31.03.2014  № 65

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки территории

| Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- |
| 1. Разработка и утверждение технического задания на выполнение проекта планировки территории. | Не более 10-ти дней с момента опубликования настоящего постановления Администрации городского поселения Углич. |
| 2. Проведение аукциона на выполнение муниципального заказа на разработку проекта планировки территории. | 2. 1,5 месяца с момента утверждения технического задания на выполнение проекта планировки территории. |
| 3. Подготовка проекта планировки территории. | 3. 120 дней с момента заключения контракта на разработку проекта планировки территории. |
| 4. Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту планировки территории. Опубликование проекта планировки территории. | 4. В течение 10 дней со дня получения проекта планировки территории. |
| 5. Организация проведение публичных слушаний по проекту планировки территории. | 5. Не менее 1 месяца и не более 3 месяцев с момента принятия решения о проведении публичных слушаний. |
| 6. Доработка проекта планировки территории с учетом публичных слушаний. | 6. В случае необходимости срок устанавливается отдельно. |
| 7. Принятие решения о представлении проекта планировки территории на утверждение или о направлении проекта на доработку. | 7. В течение 15 дней после представления проекта планировки территории. |
| 8. Утверждение проекта планировки территории Главой Администрации городского поселения Углич. | 8. В течение 5 дней после представления проекта планировки территории. |
| 9. Опубликование утвержденной планировки территории. | 9. В течении 7-ми дней после принятия решения об утверждении проекта. |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от  31.03.2014 №  65