Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт автомобильных дорог общего поль-зования в границах  г. Углич» на 2014 -2016 годы

В целях приведения отдельных нормативно-правовых актов в  соответствие со сроком действия бюджета городского поселения Углич на 2014 год  и плановые периоды 2015 и 2016 годов и постановлению Администрации городского поселения Углич от 28.10.2013 № 219 «Об утверждении положения о программно-целевом планировании и контроле» Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Прекратить с 01.01.2014 года реализацию мероприятий городской муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Углич в период 2012-2014 г.», утверждённую постановлением Администрации городского поселения Углич от 17.07.2012 № 209.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского поселения Углич от 17.07.2012 № 209 «Об утверждении городской муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Углич в период 2012-2014 г.».

3. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах  г. Углич» на 2014 -2016 годы.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич			                    С.А. Парфенов

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель МС Начальник ЮО |  | Ю.Н. Кусакина О.А. Родомакина |
| Начальник УФ Начальник УЭиМК |  | С.В. Ставицкая В.В. Малашкин |
| Подготовил: |  |  |
| Начальник МУ УТЭД и ЖКХ Г. Углич |  | Е.Ю. Третьяков |
| Направить: дело-2, МУ УТЭД и ЖКХ-2, МС, ЮО, УФ, УЭиМК, Барышев И.В. - 2экз., прокуратура, |
| Проверил: |  |  |
| Главный специалист АКУ |  | С.В. Бардина |

Приложение

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от ___________________ №______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (МЦП)

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ  г. УГЛИЧ

НА 2014-2016 ГОДЫ

Паспорт МЦП

| Цель МЦП | Целью МЦП является улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения. |
| --- | --- |
| Срок действия МЦП | С 01.01.2014г. по 31.12.2016г. |
| Ответственный исполнитель МЦП | Управление благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства Администрации города Углич | Третьяков Евгений Юрьевич, Тел. 8(48532) 2-12-42, 2-00-29 |
| Электронный адрес размещения информации о МЦП | www.goroduglich.ru |

Общая потребность в ресурсах

| Источники финансирования | Объём финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидия на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам (ОБ) | 108 744,0 | 36 744,0 | 36 000,0 | 36 000,0 |
| Муниципальный дорожный фонд – местный бюджет (ДФ-МБ) | 10 190,0 | 3 273,0 | 3 315,0 | 3 602,0 |
| Итого по МЦП | 118 934,0 | 40 017,0 | 39 315,0 | 39 602,0 |

Используемые в тексте понятия и термины приняты в том же  виде и значении, в котором они указаны в действующих нормативно-правовых актах, регламентирующих отношения в деятельности по осуществлению полномочий органов местного самоуправления (ОМС).

- Краткое описание текущей ситуации

Для определения проблем, подлежащих программному решению, проведён анализ существующего состояния улично-дорожной сети  городского поселения Углич. По результатам анализа сформулированы цели, задачи и мероприятия по осуществлению программы.

Автомобильные дороги общего пользования местного значения в границах города Углич обеспечивают внутренние, межрайонные и федеральные связи (участок дороги «Сергиев Посад - Череповец»): перевозки грузов и пассажиров, вследствие чего являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры города.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Углич (УДС) составляет 94,7 км, в том числе:

1. УДС с твёрдым покрытием - 71,1 км - 75,0%

из них:

- с асфальтобетонным покрытием - 56,2 км - 59,3%,

- гравийные, не обработанных вяжущим - 14,9 км -15,7%.

2. Грунтовые - 23,6 км – 25,0%.

Протяженность тротуаров - 78,245 м.

Средняя ширина проезжей части дорог  1-й категории составляет 10м, 2-й категории - 7м.

На дорогах установлено 1305 дорожных знаков, оборудовано 10 светофорных объектов, 66 остановок общественного транспорта.

Автомобильная дорога, как любое другое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различным воздействиям транспорта и погодно-климатических факторов.

Из-за несоответствия несущей способности дорог, бессистемного проведения земляных работ по ремонту и строительству инженерных коммуникаций, износа и старения материалов, многослойности покрытий после частичных ремонтов покрытия дорог, а иногда и не очень высокого изначального их качества с течением времени, возникают всевозможные дефекты, деформации и разрушения: неровности, трещины, сколы, выбоины, ямы и т.п. Изменение профиля дорог, отсутствие бордюрного ограждения,  разрушение  сети ливневой канализации ведут к отсутствию надлежащего отвода поверхностных вод.

Большая часть остановочных пунктов не соответствует нормативным требованиям: отсутствуют  посадочные площадки, павильоны, специальная дорожная разметка, дорожные знаки не дооборудованы знаками зоны действия.

Проблемой является недофинансирование ремонта и капитального ремонта дорог, в том числе сетей  освещения дорог, объектов дорожного хозяйства, проездов к многоквартирным жилым домам. Указанные факторы негативно влияют на безопасность дорожного движения, а так же на эмоциональное состояние и качество жизни населения и гостей города, работу предприятий.

2. Цели МЦП

Целью МЦП является улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения.

| Показатели целей |
| --- |
| наименование показателя | единица измерения | базовое значение 2013 год | планируемое значение |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |
| - дороги | км | 6,855 | 7,881 | 8,337 | 6,820 |
| - тротуары | км | 2,800 | 0,091 | 0,587 | 0,470 |
| - проезды к многоквартирным домам | км | 1,282 | 1,270 |  |  |

- Задачи и результаты, мероприятия МЦП

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Мощность, км | Тип покрытия |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту дорог общего пользования для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения. |  | тыс. руб. | Всего | 36932,4 | 36639,9 | 19607,1 | 2014г. 7,881 2015г.8,337 2016г.6,820 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 1846,6 | 1832,0 | 980,4 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 35085,8 | 34807,9 | 18626,7 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт ул. Пролетарская от ул. Ростовская до ул. Жолудева | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 14043,4 |  |  | 2,009 | а/б |
| 1.2 | Ремонт ул. Озёрная |  | тыс. руб. |  | 1697,0 |  |  | 0,261 | а/б |
| 1.3. | Ремонт ул. Жолудева от Ярославского шоссе до ул. Пролетарская | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 3570,4 |  |  | 0,498 | а/б |
| 1.4. | Ремонт ул. Интернациональная |  | тыс. руб. |  | 9919,9 |  |  | 1,371 | а/б |
| 1.5. | Ремонт ул. Нариманова от ул. Пролетарская до границы города |  | тыс. руб. |  | 3921,1 |  |  | 0,533 | а/б |
| 1.6. | Ремонт ул. Площадь Пушкина |  | тыс. руб. |  | 894,4 |  |  | 0,311 | а/б |
| 1.7. | Ремонт ул. Каменская от ул. Пролетарская до ул. Загородная |  | тыс. руб. |  | 641,7 |  |  | 0,581 | ПГС |
| 1.8. | Ремонт ул. Урицкого от ул. Пролетарская до ул. Загородная, |  | тыс. руб. |  | 310,0 |  |  | 0,375 | ПГС |
| 1.9. | Ремонт ул. Восточная |  | тыс. руб. |  | 347,2 |  |  | 0,358 | грунт |
| 1.10. | Ремонт ул. Спортивная |  | тыс. руб. |  | 409,8 |  |  | 0,482 | грунт |
| 1.11. | Ремонт Гоголя от Ярославского шоссе до ул. Пролетарская |  | тыс. руб. |  | 708,2 |  |  | 0,638 | ПГС |
| 1.12. | Ремонт ул. Октябрьская от ул. Бахарева до ул. Голубева |  | тыс. руб. |  | 469,3 |  |  | 0,464 | грунт |
| 1.13. | Ремонт проезда от Рыбинского шоссе до ПЧ-25 |  | тыс. руб. |  |  | 1883,1 |  | 0,513 | а/б |
| 1.14. | Ремонт рыбинского россе от ул. Северная до границы города |  | тыс. руб. |  |  | 11769,2 |  | 1,493 | а/б |
| 1.15 | Ремонт ул. Кирова |  | тыс. руб. |  |  | 10485,7 |  | 1,398 | а/б |
| 1.16 | Ремонт Кашинского шоссе |  | тыс. руб. |  |  | 8793,6 |  | 1,433 | а/б |
| 1.17. | Ремонт ул. Победы от ул. З.Золотовой до Рыбинского шоссе |  | тыс. руб. |  |  |  | 3452,0 | 0,36 | а/б |
| 1.18. | Ремонт ул. Портовая от ул. Волжская до ж/д переезда |  | тыс. руб. |  |  |  | 2405,1 | 0,25 | а/б |
| 1.19. | Ремонт мкр. Солнечный от Ленинского шоссе до д. № 18 (в т.ч. тротуар) |  | тыс. руб. |  |  |  | 4800,0 | 0,85 | а/б |
| 1.20. | Ремонт разворотной площадки конечнойостановки ул. Береговая |  | тыс. руб. |  |  |  | 600,0 | 0,05 | а/б |
| 1.21. | Ремонт площади между ул. Гражданская - ул. О.Берггольц |  | тыс. руб. |  |  |  | 2800,0 | 0,26 | а/б |
| 1.22. | Ремонт пер. Селивановский |  | тыс. руб. |  |  |  | 750,0 | 0,3 | а/б |
| 1.23. | Ремонт ул. Ленинское шоссе от ООО «Угличмаш» до границы города |  | тыс. руб. |  |  |  | 800,0 | 0,8 | а/б |
| 1.24. | Ремонт ул. Комсомольская, ул. Свободы, ул. Луначарского, ул. Кольцевая, ул. Чкалова, ул. Загородная, 1-й Ростовский переулок, ул. Садово-Кольцевая, 2-я линия Камышевского шоссе, ул. Чернышевского, Промкомбинатовский проезд, ул. Волжская, пер. Вокзальный, перекрёсток ул. Козлова-ул. Пролетарская (по результатам весеннего обследования дорог) |  | тыс. руб. |  |  | 3708,3 | 4000,0 | по 3,5 км в год | ПГС, грунт |
| 2. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту тротуаров для поддержания нормального и безопасного передвижения пешеходов |  | тыс. руб. | Всего | 0 | 1254,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 0 | 62,7 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1192,1 | 0 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния тротуаров нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт тротуара пос. Сельхозтехники д. 4, 13, 28 |  |  |  | учтено в п. 3.1. |  |  | 2014г. 0,091 | а/б |
| 2.2. | Ремонт тротуара ул. Кирова от ул. Ленинградская до ул. Озёрная |  | тыс. руб. |  |  | 1254,8 |  | 2015г. 0,587 | а/б |
| 2.3. | Ремонт тротуара мкр. Солнечный от Ленинского шоссе до д. 2 |  |  |  |  |  | учтено в п. 1.19. | 2016г. 0,47 | а/б |
| 3. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту проездов к многоквартирным домам (мкд) для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения и передвижения пешеходов |  | тыс. руб. | Всего | 3084,6 | 1420,3 | 19994,9 | 2014г. 1,27 2015г. 0,9 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 1426,4 | 1420,3 | 2621,6 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 1658,2 |  | 17373,3 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния проездов нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93. Улучшение качества жизни жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проезда к мкд. пос. Сельхозтехники д. 4,13,28 (в т.ч. тротуар) |  | тыс. руб. |  | 1745,5 |  |  | 0,47 | а/б |
| 3.2. | Ремонт проезда к мкд от ул. Нариманова д. 87 до ул. Бахарева д. 72 |  | тыс. руб. |  | 1339,1 |  |  | 0,8 |  |
|  | Ремонт проезда к мкд ул. Часовая д. 4 – ул. Малая Рыбацкая д. 14А |  | тыс. руб. |  |  | 1420,3 |  | 0,9 | а/б |
|  | Ремонт проезда к мкд мкр. Цветочный д. 1-6 |  | тыс. руб. |  |  |  | 1300,0 | 0,146 | а/б |
|  | Ремонт проезда к мкд мкр. Солнечный д. 2-6-7, 2-13 |  | тыс. руб. |  |  |  | 10800,0 | 1,0 | а/б |
|  | Ремонт проезда к мкд ул. Ярославское шоссе д. 1-3-5-7 |  | тыс. руб. |  |  |  | 4410,0 | 0,7 | а/б |
|  | Ремонт проезда к мкд ул. Старостина д. 7-9 |  | тыс. руб. |  |  |  | 1777,6 | 0,263 | а/б |
|  | Ремонт проезда к мкд ул. Северная д. 16 - ул. Старостина д. 4 |  | тыс. руб. |  |  |  | 1707,3 | 0,8 | а/б |
| Итого | тыс. руб. | всего | 40017,0 | 39315,0 | 39602,0 |  |  |
|  |  | ДФ-МБ | 3273,0 | 3315,0 | 3602,0 |  |  |
|  |  | ОБ | 36744,0 | 36000,0 | 36000,0 |  |  |

4.  Механизмы реализации и управления МЦП:

МЦП финансируется за счёт средств бюджета городского поселения Углич.

Реализация мероприятий МЦП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Управление МЦП осуществляет муниципальное учреждение Управление благоустройства, дорожного и коммунального хозяйства Администрации городского поселения Углич путём проведения технического надзора за выполнением работ, оказанием услуг, приёмке поставляемого товара.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных МЦП, являются специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал, техническое обеспечение.  Взаимодействие между ответственным исполнителем и  исполнителями мероприятий осуществляется путём заключения гражданско-правовых договоров на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Инструментом контроля  исполнения мероприятий МЦП с запланированным объёмом и качеством является проведение экспертиза поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, проводимая в соответствии со статьёй 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет муниципальное учреждение Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль реализации МЦП осуществляет Управление экономики Администрации городского поселения Углич в соответствии с Постановлением Администрации городского поселения Углич от 28.10.2013 № 219 «Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле».

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от_______________ № _______