О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Углич от 19.12.2013 № 280

На основании осмотра состояния улично-дорожной сети (УДС) города Углич Администрация городского поселения Углич

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных дорог общего пользования в границах  г. Углич» на 2014 -2016 годы, утверждённую постановление Администрации городского поселения Углич от 19.12.2013г. № 280 (в редакции постановления от 05.02.2014 № 20), изложив в новой редакции (приложение 1)

  - В Разделе «Цели МЦП» таблицу «Показатели целей»

  - Раздел  3 «Задачи и результаты, мероприятия МЦП»

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского поселения Углич Венецкого Е.Н.

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

городского поселения Углич			                     		С.А.Парфенов

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель Главы Администрации Начальник ПУ |  | Е.Н. Венецкий О.А. Родомакина |
| Начальник УФ Начальник УЭ |  | С.В. Ставицкая В.В. Малашкин |
| Подготовил: |  |  |
| Начальник УБД и КХ Г. Углич |  | Е.Ю. Третьяков |
| Направить: дело-2, УБДиКХ-2, ПУ, УФ, АКУ, УЭ, прокуратура, сайт |
| Проверила: |  |  |
| Главный специалист АКУ |  | С.В. Бардина |

Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения Углич

от   _____________   № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА (МЦП)

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ  г. УГЛИЧ

НА 2014-2016 ГОДЫ

Паспорт МЦП

2. Цели МЦП

| Показатели целей |
| --- |
| наименование показателя | единица измерения | базовое значение 2013 год | планируемое значение |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Улучшение транспортно - эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения |  |  |  |  |  |
| - дороги | км | 6,855 | 5,823 | 8,215 | 7,563 |
| - тротуары | км | 2,800 | 1,619 | 0,587 |  |
| - проезды к многоквартирным домам и придомовые территории | км | 1,282 | 2,168 | 0,600 | 1,032 |
| - содержание дорог | км | 12,0 | 24,0 | 10,0 | 20,0 |

- Задачи и результаты, мероприятия МЦП

| № п/п | Наименование задачи, результата, мероприятия | Вид бюджетного ассигнования | Единица измерения | Источник финансирования | Значение результата, объем финансирования мероприятий | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | Мощность км (2014г. км/м2) | Тип покрытия |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту дорог общего пользования для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения. |  | тыс. руб. | Всего | 3204,2 | 32325,9 | 25561,3 | 2014г. 3,19 2015г. 8,215 2016г. 7,563 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 160,3 | 1616,3 | 1278,1 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3043,9 | 30709,6 | 24283,2 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния автомобильных дорог нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт ул. Каменская от ул. Пролетарская до ул. Загородная | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 650,7 |  |  | 0,581/ 3666 | ПГС |
| 1.2. | Ремонт ул. Урицкого от ул. Пролетарская до ул. Загородная |  | тыс. руб. |  | 285,8 |  |  | 0,375/ 1651 | ПГС |
| 1.3. | Ремонт перекрёстка ул. Пролетарская и ул. Козлова |  | тыс. руб. |  | 118,2 |  |  | 0,025/ 376 | грунт |
| 1.4. | Ремонт ул. Восточная |  | тыс. руб. |  | 320,1 |  |  | 0,358/ 1668 | ПГС |
| 1.5. | Ремонт ул. Спортивная | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 378,4 |  |  | 0,482/ 2111 | ПГС |
| 1.6. | Ремонт Гоголя от Ярославского шоссе до ул. Пролетарская |  | тыс. руб. |  | 653,2 |  |  | 0,635/ 3734 | ПГС |
| 1.7. | Ремонт ул. Октябрьская от ул. Бахарева до ул. Голубева |  | тыс. руб. |  | 433,7 |  |  | 0,464/ 2438 | ПГС |
| 1.8. | Ремонт ул. Волжская от д.19 до д.22 |  | тыс. руб. |  | 364,1 |  |  | 0,27/ 1263 | ПГС |
| 1.9. | Ремонт проезда от Рыбинского шоссе до ПЧ-25 |  | тыс. руб. |  |  | 1883,1 |  | 0,513 | а/б |
| 1.10. | Ремонт ул. Интернациональная |  | тыс. руб. |  |  | 9860,3 |  | 1,371 | а/б |
| 1.11. | Ремонт ул. Кирова |  | тыс. руб. |  |  | 10485,7 |  | 1,398 | а/б |
| 1.12. | Ремонт Кашинского шоссе |  | тыс. руб. |  |  | 8793,6 |  | 1,433 | а/б |
| 1.13. | Ремонт Рыбинского шоссе от ул. Северная до границы города |  | тыс. руб. |  |  |  | 11759,3 |  |  |
| 1.15. | Ремонт ул. Победы от ул. З.Золотовой до Рыбинского шоссе |  | тыс. руб. |  |  |  | 3452,0 | 0,36 | а/б |
| 1.18. | Ремонт мкр. Солнечный от Ленинского шоссе до д. № 18 (в т.ч. тротуар) |  | тыс. руб. |  |  |  | 4800,0 | 0,85 | а/б |
| 1.19. | Ремонт пер. Селивановский |  | тыс. руб. |  |  |  | 750,0 | 0,3 | а/б |
| 1.20. | Ремонт ул. Ленинское шоссе от ООО «Угличмаш» до границы города |  | тыс. руб. |  |  |  | 800,0 | 0,8 | а/б |
| 1.21. | Ремонт ул. Комсомольская, ул. Свободы, ул. Луначарского, ул. Кольцевая, ул. Чкалова, ул. Загородная, 1-й Ростовский переулок, ул. Садово-Кольцевая, 2-я линия Камышевского шоссе, ул. Чернышевского, Промкомбинатовский проезд, пер. Вокзальный, и др. по результатам весеннего обследования дорог |  | тыс. руб. |  |  | 3708,3 | 4000,0 | по 3,5 км в год | ПГС, грунт |
| 2. | Задача Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту тротуаров для поддержания нормального и безопасного передвижения пешеходов |  | тыс. руб. | Всего | 0 | 1254,8 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 0 | 62,7 | 0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0 | 1192,1 | 0 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния тротуаров нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ремонт тротуара ул. Кирова от ул. Ленинградская до ул. Озёрная | Прочая закупка товаров, работ, услуг |  |  |  | 1254,8 |  | 2015 г. 0,587 | а/б |
| 3. | Задача Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту дорожных покрытий и сетей наружного освещения проездов к многоквартирным домам для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения и передвижения пешеходов |  | тыс. руб. | Всего | 25903,5 | 2447,3 | 7219,6 | 2014 г. 4,801 2015 г. 0,06 2016 г. 1,032 |  |
|  |  |  |  | ДФ-МБ | 1295,2 | 122,4 | 361,0 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 24608,3 | 2324,9 | 6858,6 |  |  |
|  | Результаты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Соответствие состояния проездов нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93. Улучшение качества жизни жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ремонт проезда к многоквартирным домам от ул. М.Рыбацкая до д. 7-9 ул. Старостина | Прочая закупка товаров, работ, услуг | тыс. руб. |  | 1190,4 |  |  | 0,263/ 1852 |  |
| 3.2. | Ремонт проезда к многоквартирным домам 4-6 Рыбинское шоссе |  | тыс. руб. |  | 639,8 |  |  | 0,157/ 719 | а/б |
| 3.3. | Ремонт проезда к многоквартирным домам Ярославское шоссе, д. 1-7 |  | тыс. руб. |  | 3203,3 |  |  | 0,479/ 4087 | а/б |
| 3.4. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Северная д. 18 - Рыбинское шоссе |  | тыс. руб. |  | 2482,0 |  |  | 0,479/ 3220 | а/б |
| 3.5. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Нариманова д. 85Б-91 и ул. Бахарева д. 72 |  | тыс. руб. |  | 3299,4 |  |  | 0,41/ 4326 | а/б |
| 3.6. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Цветочный, д. 4-17 |  | тыс. руб. |  | 4280,7 |  |  | 0,594/ 5685 | а/б |
| 3.7. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Мирный д. 22-30 |  | тыс. руб. |  | 3667,4 |  |  | 0,561/ 3808 | а/б |
| 3.8. | Ремонт проезда к многоквартирным домам ул. Островского д. 12А-ул. Свободы д. 10 |  | тыс. руб. |  | 2162,8 |  |  | 0,358/ 2855 | а/б |
| 3.9. | Ремонт проезда к многоквартирным домам пл. Пушкина |  | тыс. руб. |  | 1191,5 |  |  | 0,348/ 2464 | а/б |
| 3.10. | Ремонт проезда к многоквартирным домам мкр. Солнечный д. 2-3-6-11-10 |  | тыс. руб. |  | 3786,2 |  |  | 1,152/ 5805 | а/б |
| 3.11. | Ремонт проезда к мкд ул. Часовая д. 4 – ул. Малая Рыбацкая д. 14А |  | тыс. руб. |  |  | 2447,3 |  | 0,6 | а/б |
| 3.12. | Ремонт проезда к мкд мкр. Цветочный д. 1-6-9 |  | тыс. руб. |  |  |  | 648,2 | 0,126 | а/б |
| 3.13. | Ремонт проезда к мкд мкр. Солнечный д. 18 |  | тыс. руб. |  |  |  | 6571,4 | 0,906 | а/б |
| 4. | Задача. Выполнить минимально необходимые объемы работ по ремонту асфальтобетонного покрытия площадью до 25 квадратных метров и восстановлению изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках длиной до 100 метров для поддержания нормального и безопасного транспортного сообщения и передвижения пешеходов |  | тыс. руб. | Всего | 7206,3 | 3287,0 | 6821,1 | 2014 г. 24,0 2015 г. 10,0 2016 г. 20,0 |  |
|  |  | Прочая закупка товаров, работ, услуг |  | ДФ-МБ | 1817,5 | 1513,6 | 1962,9 |  |  |
|  |  |  |  | ОБ | 5388,8 | 1773,4 | 4858,2 |  |  |
|  | Результаты |  | тыс. руб. | Всего | 7206,3 | 3287,0 | 6821,1 |  |  |
|  | Соответствие состояния проездов нормативным требованиям ГОСТ Р 50597-93. Улучшение качества жизни жителей города. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | тыс. руб. | всего | 36314,0 | 39315,0 | 39602,0 |  |  |
|  |  | ДФ-МБ | 3273,0 | 3315,0 | 3602,0 |  |  |
|  |  | ОБ | 33041,0 | 36000,0 | 36000,0 |  |  |

Примечание к п. 3:

При ремонте проездов к многоквартирным домам выполняется ремонт:

| - проезжих частей дорог 2,633км/13943м2 | - парковок 2637м2 |
| --- | --- |
| - проездов к мкд и придомовых территорий 2,168км/15284м2 | - площадок ТБО 430м2 |
| - тротуаров 1,562км/2527м2 | - сетей наружного освещения проездов к мкд с заменой и/или установкой (прокладкой) 45 опор, 113 светильников, 4,390км проводов |

# Text boxes

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АдминистрациИ  городСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ углич

# ярославской области

от___________________ № _______