Об утверждении городской муниципальной  целевой  программы  «Ремонт автомобильных дорог г. Углич и сооружений на них в 2009 г.»

В целях улучшения транспортно-эксплуатационных показателей сети муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них,  повышения безопасности дорожного движения, повышения уровня жизни населения,  обеспечения содержания существующей улично-дорожной сети города

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую муниципальную целевую программу «Ремонт автомобильных  дорог   г.  Углич   и  сооружений  на них в 2009 г." (приложение 1).

2. Опубликовать городскую муниципальную целевую программу " Ремонт автомобильных дорог г. Углич и сооружений на них в 2009 г." в газете «Угличанин».

3. Администрации городского поселения Углич ежегодно, исходя из наличия выделенных финансовых средств на очередной бюджетный год, производить корректировку мероприятий программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы по вопросам жилиищно - коммунального хозяйства (Н.А. Суворов).

| Глава городского поселения | С.В. Маклаков |
| --- | --- |

Приложение 1к

постановлению Главы

городского поселения Углич

от   14.07. 2009    № 173

#### Городская муниципальная целевая программа

#### "Ремонт автомобильных дорог г. Углич

#### и сооружений на них в  2009 г."

# г. Углич, 2009 год

# Паспорт программы

| Наименование программы | «Ремонт автомобильных дорог г. Углич и сооружений на них в 2009 г.» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация города Углич |
| Руководитель программы | МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Углич (далее МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич) |
| Разработчики программы | МУ Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Углич (далее МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич) |
| Основная цель программы | Организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в целях улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Протяженность дорог, на которых планируется выполнить ремонт – 34,1км. |
| Сроки реализации программы | До 31.12.2009г. |
| Объёмы и источники финансирования | Объём финансирования, всего 9182 тыс. руб., в т.ч.: бюджет городского поселения Углич - 6145 тыс. руб.; бюджет Ярославской области (субсидия) - 2697 тыс. руб.; внебюджетные средства - 340 тыс. руб. |
| Организация контроля | Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель программы и МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич, Заказчик |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение безопасности дорожного движения и уровня благоустроенности города, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с нормативными требованиями |
| Исполнители основных разделов программы. | МУ УТЭД и ЖКХ г. Углич, подрядные строительные организации в соответствии с законодательством , автономное учреждение «Зеленхозстрой» г. Углич |

# Раздел 1

# Анализ современного состояния автомобильных дорог в городе

Общая протяженность сети автомобильных дорог на территории города Углич составляет 86,612км, в том числе:

- улиц с усовершенствованным покрытием  - 79,362 км - 91,6 % ;

из них:

- с асфальтобетонным покрытием - 48,255 км - 55,6 %;

- гравийных, не обработанных вяжущим - 31,107 км - 36,0 %;

- грунтовых дорог - 7,25 км  - 8,4%.

Протяженность тротуаров - 78,245 м, точные данные по покрытиям тротуаров отсутствуют.

Средняя ширина проезжей части дорог  1 категории составляет 10 м, 2 категории – 7 м.

Рост количества единиц автотранспорта, объёмов автомобильных перевозок, в том числе транзитных, отсутствие дублирующих магистралей, изношенность дорожных покрытий осложняют транспортную ситуацию в городе. Требуется усиление конструкций дорожной одежды существующих автомобильных дорог для обеспечения соответствия современным нагрузкам автотранспортных средств.

В неудовлетворительном и аварийном состоянии находится система ливневой канализации. Значительная её часть была построена 40 - 50 лет назад, конструкции не рассчитаны на возросшие нагрузки, что привело в настоящее время к массовым их разрушениям.

Часть остановочных пунктов пассажирского транспорта не соответствует требованиям безопасности дорожного движения.

# Раздел 2

# Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - организация ремонта автомобильных дорог и сооружений на них в целях улучшения городской среды и жизнеобеспечения населения

Задачи Программы:

Развитие и совершенствование муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения.

Обеспечение надлежащего содержания существующей улично-дорожной сети города.

Улучшение пропускной способности дорог и экологической ситуации в городе.

Повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий.

# Раздел 3

# План мероприятий  Программы.

# Показатели, характеризующие результаты программы

# План  мероприятий

| № п/п | Разделы программы | Место выполнения работ | Объемы работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог | ул. Часовая | 3,746 тыс. кв. м. 0,4 км | 1950 | Субсидия из бюджета Ярославской области Бюджет городского поселения Углич |
| 2. | Ремонт щебёночного покрытия дорог | ул. Вокзальная участок дороги от пос. Мебельщиков | 8,120 тыс. кв.м. 1,16 км | 1742 |  |
| 4. | Грейдирование дорог с добавлением щебня | В соответствии с дефектными ведомостями по результатам осмотров дорог | 168,2 тыс. кв.м. 32,5 км | 1840 | Внебюджетные средства |
| 5. | Реконструкция светофорных объектов | ул. Ленина | 2 СО | 500 | Бюджет городского поселения Углич |
| 6. | Оборудование остановочных пунктов | Ярославское шоссе, Кашинское шоссе | 8 объектов | 800 | Бюджет городского поселения Углич |
| 7 | Устройство искусственных неровностей | Ярославское шоссе Рыбинское шоссе ул. Ростовская ул. З. Золотовой ул. Островского ул. Свободы ул. Кирова | 7 объектов | 1000 | Бюджет городского поселения Углич |
| 8. | Установка дополнительных дорожных знаков и панно | В соответствии с предписанием ОГИБДД | 116 шт. | 700 | Бюджет городского поселения Углич |
| 9 | Ремонт колодцев коммуникаций на проезжей части | В соответствии с дефектными ведомостями по результатам осмотров дорог | 50 шт. | 650 |  |
|  | Всего |  |  | 9 182 |  |

# 3.2. Система программных мероприятий

В рамках Программы предполагается повысить безопасность дорожного движения и уровня благоустроенности города, увеличение количества элементов обустройства автомобильных дорог, оборудованных в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

Мероприятия предусматривают:

- Ремонт существующих автомобильных дорог, предусматривающий восстановление или улучшение эксплуатационных качеств дорог.

- Ремонт сетей ливневой канализации.

- Строительство и реконструкция остановочных пунктов.

- Устройство искусственных неровностей на дорогах.

- Установка недостающих дорожных знаков.

- Реконструкция светофорных объектов.

# 3.3. Социально-экономический эффект Программы

В результате реализации Программы предполагается отремонтировать 34,1 км., из них 33,7 км. с гравийным покрытием, расположены в районе частного жилого сектора.

К числу наиболее значимых социальных последствий реализации Программы относятся:

- повышение уровня жизни населения, улучшение социальных условий;

- снижение отрицательных последствий чрезвычайных ситуаций;

- сокращение числа погибших и раненых в дорожно-транспортных происшествиях;

- сокращение расходов на ремонт транспортных средств.

3.4. Индикаторы эффективности реализации Программы

Оэ - оценка эффективности целевой программы:

Оэ = И1 х Кз1 + И2 х 4з2

| Индикатор | Описание индикатора | Значение индикатора | Коэффициент значимости |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановое | фактическое | Кз |
| И1 | Ежегодно результатами реализации целевых программ будет пользоваться не менее 25 % населения городского поселения Углич | 1 |  | 0,4 |
| И2 | В результате реализации целевой программы будет выполнен ремонт 34,1 км. дорог | 1 |  | 0,6 |

Оэ плановый = 1 х 0,4 + 1 х 0,6 = 1,0

# Раздел 4

# Финансовые затраты на реализацию Программы

Объём финансирования, всего 9182  тыс. руб.,

в  т.ч.:

- бюджет городского поселения Углич - 6145 тыс. руб.,

- бюджет Ярославской области (субсидия)  - 2697 тыс. руб.,

- внебюджетные средства -  340 тыс. руб.

Вид расходования средств: выполнение функций органами местного самоуправления.

# Раздел 5

# Механизм реализации Программы

Программа реализуется за счет средств местного бюджета города Углич, в пределах ассигнований, утверждённых решением Муниципального Совета городского поселения Углич. Реализация мероприятий программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Управление программой осуществляет Управление топлива, энергетики, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства города Углич - распорядитель бюджетных средств.

Исполнителями мероприятий, предусмотренных Программой, являются:

Специализированные предприятия, или индивидуальные предприниматели, имеющие необходимые лицензии, соответствующий персонал. Взаимодействие между заказчиком и указанными исполнителями осуществляется путём заключения договоров и муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Автономное учреждение «Зеленхозстрой», взаимодействие с которым осуществляется путём предоставления субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания в соответствии с заключенным договором.

Финансовый контроль целевого использования средств осуществляет Управление финансов Администрации городского поселения Углич.

Контроль исполнения программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы администрации города по вопросам ЖКХ.

Ежеквартально и по окончании финансового года заместитель Главы администрации города по вопросам ЖКХ проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и представляет  в Муниципальный совет города Углич отчёт и предложения по корректировке программы.

# Text boxes

от  14.07. 2009   № 173

# Администрация  городского поселения углич ярославской области

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### Главы городского поселения углич